ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(шестой созыв)

ПРОТОКОЛ

##### выездного заседания рабочей группы

##### комитета по городскому хозяйству и строительству

20.09.2017 г. Нижневартовск

##### Председатель: Дольников Л.А., председатель комитета по вопросам городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска.

Присутствовали депутаты Думы города Нижневартовска:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Давыдов Д.С. | депутат по одномандатному округу | №21 |
| Лариков П.А. | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Дольников Л.А. | депутат по одномандатному округу | №25 |
| Зяблицкая Н.В. | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Крепких В.В. | депутат по одномандатному округу | №3 |

Приглашенные:

Клец М.В. председатель Думы города Нижневартовска.

Землянкин С.Ф. заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Жукова Н.С. начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Котляров Г.В. начальник управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска.

Пшенцов Н.А. директор МКУ «УКС города Нижневартовска».

Сафонов В.А. исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

Проскуряков В.Л. директор МУП города Нижневартовска «САТУ».

Аристов В.Г. директор ОАО «Управляющая компания №1».

Соколов А.Н. директор ОАО «Жилищный трест» №1

Усманов У.Н. директор МУП города Нижневартовска «ПРЭТ №3».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Исполнение протокольных поручений по наказам избирателей

МАРШРУТ: ул. Таежная, д.24-дом быта «Кристалл»-ул. Ленина (KFC)-СШ №8-ул. Омская 10,12, 18-а (2 мкр.)-пр. Победы (Уралсиб)-Прибрежная 3-ул. Чапаева-ул.Пикмана-ул.Чапаева 15/1,15/2-ул.Мира 68-а, б-СШ№29-: ул. Таежная, д.24.

1. Рабочая группа отмечает, что на протокол выездного заседания комитета от 29.08.17 администрацией города не предоставлен ответ по устранению замечаний:

* 1. Дефект укладки тротуарной плитки на прилегающей территории к дому №17 по улице Омской.
	2. Вновь построенные тротуары во 2 микрорайоне не отвечают требованиям и качеству.
	3. Работы по благоустройству во 2 микрорайоне в летний период работы не производились (скамейки, урны, ограждения и т.д.). Возле СОШ №2 требуется произвести временную подсыпку сыпучими материалами.
	4. Въезд на территорию Прибрежной зоны-1 со стороны проспекта Победы разбит.
	5. Провести работы по планировке и отсыпке проездов между домами по улице Мусы Джалиля Прибрежной зоны-3.
	6. Завершить благоустройство пешеходной территории между СОШ №21 и д/садом №14 «Солнышко».
	7. По неудовлетворительному состоянию ограждений и элементов дорожно-уличной сети.
	8. Отсутствие асфальтового покрытия проезжей части при въезде в квартал «Молодежный». Разрушен пешеходный тротуар.

2. По результатам выездного заседания от 20.09.17 необходимо:

* 1. Провести работы по обустройству пешеходной дорожки вдоль МБОУ СШ№8, ведущей к д/саду-ясли №15 «Солнышко».
	2. Администрации города Нижневартовска предоставить информацию о законности принятого решения об установке шлагбаума между домами №15/1 и №15/2 по ул. Чапаева.
	3. Провести работы по устройству пешеходной дорожки к д/саду №46 «Кот в сапогах» со стороны дома №70-б по ул. Мира.
	4. Провести работы по устройству пешеходной дорожки вдоль дома №68-а по ул. Мира ведущей к СОШ №5 и СШ №30.
	5. Провести работы по замене ограждения территории СШ №30.
	6. Устранить подтопление пешеходной дорожки в районе сети ресторана быстрого питания KFC по ул. Ленина, 15.
1. Рабочая группа отметила следующие положительные результаты:
	1. Выполнены работы по благоустройству внутриквартального проезда вдоль домов №63, 58-г по ул. Мусы Джалиля.
	2. Установлено ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части на территории СОШ №29.
	3. Завершены работы по обустройству светофорных объектов на пересечении улиц Омской и проспекта Победы.

РЕШИЛИ: протокол направить в адрес администрации города Нижневартовска для устранения замечаний.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета  |  |     Л.А. Дольников |
|  |  |  |