ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 25 октября 2022 года |  | №10 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О закрытии проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О закрытии проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска».

(Силецкий)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска», закрыть проект.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Юшко, Сериков, Попенко, Ряска, Котов, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.3.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3.1. Отметить. Текущая финансовая ситуация застройщика задействованного в проекте "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" влечет наступление рисков  исполнения обязательств в установленные сроки, что не позволит получить продукт проекта в полном объеме.

2.3.2 Руководителю проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" (Боровик О.А.) в целях его досрочного закрытия подготовить итоговый отчет по проекту и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 15 ноября 2022 года.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

2.6. В целях мониторинга реализации муниципальных проектов и отнесение их к соответствующей зоне «светофора» проектов, руководителям проектов заблаговременно информировать муниципальный проектный офис о рисках недостижения контрольных точек по реализуемым проектам.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности заместителя

директора департамента строительства,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Юшко Галина Сергеевна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.10.2022 №10

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 25 октября 2022 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета. 2. Ситников Виктор Петрович; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Юшко Галина Сергеева; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города. 4. Воликовская Ирина Олеговна; - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города. 5. Лукаш Николай Владимирович; - заместитель главы города. 6. Сериков Сергей Евгеньевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 7. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 8. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 9. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 10. Хотинецкий Олег Николаевич; - заместитель главы города. 11. Котов Дмитрий Анатольевич; - заместитель директора департамента образования администрации города. 12. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 13. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 14. Ряска Вадим Иванович; - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 15. Зяблицкая Наталья Викторовна; - заместитель председателя Думы города Нижневартовска.