от 12.09.2018 №1259-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р                "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями                     от 15.01.2018 №12-р, 16.03.2018 №306-р, 28.05.2018 №730-р)

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 №208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений", протоколом заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов капитального строительства в городе Нижневартовске от 07.09.2018 №2 внести изменения в распоряжение администрации города от 18.09.2017 №1481-р "Об утверждении перечня объектов          капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции),                  на 2018 год и на плановый период до 2020 года" (с изменениями от 15.01.2018 №12-р, 16.03.2018 №306-р, 28.05.2018 №730-р), изложив приложения 1, 2              в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 12.09.2018 №1259-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства |
| 1.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  | 196 228,31 | 101 622,91 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6 | кв.м/ км | 149,980/ 24,563 | 2005-2018 годы | 115 237,43 (в ценах 2001 года) | 500,30 | 500,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | км/км/ шт. | 2,551/ 9,635/2 | 2013-2018 годы | 189 717,67 (в ценах IV квартала 2014 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2017-2018 годы | 7 914,73 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 4 767,09 | 4 767,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26) | км/ шт./ МВт | 10,77/10/ 50 | 2013-2018 годы | 678 025,34 (в ценах IV квартала 2014 года) | 126 140,60 | 31 535,20 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Инженерное обеспечение кварталов В1.2 - В1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г. Нижневартовска | м | 713,66 | 2016-2017 годы | 68 395,00 (в ценах I квартала 2017 года) | 39 405,84 | 39 405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной застройки | м | 5 828 | 2016-2018 годы | 69 485,90 (в ценах I квартала 2017 года) | 7,21 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | км | 27 | 2004-2018 годы | 82 931,20 (в ценах 2001 года) | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №17 | кв.м/ м/ шт. | Т/С - 2385 м; В - 2814 м; К - 1289,5 м; Э - 12570 м | 2005-2018 годы | 89 652,84 (в ценах 2001 года) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18 | кв.м/ м/ шт. | проезды - 2582 кв.м; маг. сетей: т/с - 971,5 м; в/в - 610,5 м; "к" - 450,98 м; КЛ- 0,4кВ - 218 м; КЛ-10кВ - 635 м; ТП - 2 шт. | 2010-2018 годы | 30 288,07 (в ценах 2001 года) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г. Нижневартовска | зем. уч. | 119 | 2017-2020 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.23. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | зем. уч. | 150 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.24. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | зем. уч. | 104 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.25. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | зем. уч. | 98 | 2017-2019 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР определена ориентировочно | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32 (на 2018 год надо ПИР 13 000 тыс. руб. Разбиваем на 2 контракта: водоснабжение и водоотведение с КНС и реконструкцией ГКНС-3) | шт./ м | КНС - 1 шт.; НК - 890 м; К - 1600 м; В - 1620 м | 2018-2020 годы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инженерное обеспечение квартала "Прибрежный-3.1" г. Нижневартовска | км | 1,05 | 2018 год (проектирование) | 1 796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инженерное обеспечение и благоустройство квартала П-4 | км/м/ м | 0,14/100/ 700 | 2018-2019 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 196 228,31 | 101 622,91 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 6 551,03 | 6 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап) | м/шт. | 9180/3 | 2016-2019 годы |  | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | га/км/м/шт. | 113,1157/ 4,57/ 2700/1 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 5 573,00 | 5 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска | км | 0,391 | 2017-2018 годы | в ценах II квартала 2017 года | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (2 этап) | м/шт. | 4590/1 | 2018-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (3 этап) | м/шт. | 9180/1 | 2019-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Новая | м | 600 | 2018 год | 4 500,00 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 6 551,03 | 6 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта, объектов административного назначения |
| 3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  | 774 506,91 | 387 054,01 | 387 452,90 | 0,00 | 303 950,30 | 33 175,00 | 189 542,70 | 81 232,60 | 487 791,90 | 35 201,50 | 316 813,30 | 135 777,10 |
| 3.1.5. | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска | учащихся | 900 | 2017-2019 годы | 498 853,01 (в ценах II квартала 2017 года) | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 950,30 | 33 175,00 | 189 542,70 | 81 232,60 | 487 791,90 | 35 201,50 | 316 813,30 | 135 777,10 |
| 3.1.6. | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 825/ 15990,4 | 2011-2018 годы | 668 679,26 (цены II квартала 2013 года) | 594 503,30 | 207 050,40 | 387 452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Детский сад на 260 мест в квартале "Прибрежный - 3" г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 260/ 7598 | 2011-2017 годы | 62 656,55 (в ценах 2001 года) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кванториум (Молодежный центр) | мест/ кв.м | 260/ 7598 | 2019-2020 годы | 62 656,55 (в ценах 2001 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.11. | Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска. Наружные сети водоотведения | м | 324,1 | 2015-2018 годы | 669 679,26 (в ценах II квартала 2013 года) | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | эт./ кв.м | 6 эт.; 12242,16 кв.м | 2020-2025 годы | 1 070 715,32 (в ценах II квартала 2015 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция здания центральной городской библиотеки | кв.м | 3991,2 | 2006-2018 годы | 42 024,86 (в ценах 2001 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  | 23 141,32 | 23 141,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске | кв.м | 470 | 2017-2018 годы | 33 487,68 (в текущих ценах) | 22 296,72 | 22 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Блок А | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Универсальный спортивный зал в микрорайоне 5з г. Нижневартовска | кв.м | 1056 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ледовый комплекс с искусственным льдом по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 1800 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дворец спорта на 5000 зрителей в квартале 27 г. Нижневартовска | зрителей | 5000 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тир на территории озера Комсомольское города Нижневартовска | объект | 1 | 2018-2019 годы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом №2 в 16 микрорайоне г. Нижневартовска |  |  |  |  | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 5900 | 2018 год |  | 771,60 | 771,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов административного назначения, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Здание для хранения архивных документов по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24, строение 3 (реконструкция) | кв.м | 369,6 | 2019 год | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 797 648,23 | 410 195,33 | 387 452,90 | 0,00 | 303 950,30 | 33 175,00 | 189 542,70 | 81 232,60 | 487 791,90 | 35 201,50 | 316 813,30 | 135 777,10 |
| Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города |
| 4.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  | 220 803,46 | 50 211,66 | 170 591,80 | 0,00 | 211 453,95 | 10 572,75 | 200 881,20 | 0,00 | 51 422,86 | 51 422,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка | км | 0,238 | 2006-2018 годы | 46 946,82 (в ценах II квартала 2014 года) | 7,40 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | км | 0,5232 | 2015-2016 годы; 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) | 99,98 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 236 118,79 (в ценах I квартала 2015 года) | 106 318,91 | 7 480,11 | 98 838,80 | 0,00 | 121 580,45 | 6 079,05 | 115 501,40 | 0,00 | 51 422,86 | 51 422,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | км | 1,22 | 2014-2019 годы | 543 434,94 (в ценах I квартала 2015 года) | 75 529,50 | 3 776,50 | 71 753,00 | 0,00 | 89 873,50 | 4 493,70 | 85 379,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | км | 1,3129 | 2014-2015 годы; 2018-2021 годы | 269 208,34 (в ценах I квартала 2015 года) | 196,17 | 196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.13. | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года) | 92,30 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.17. | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск, 1 очередь строительства г. Нижневартовска | км | 1,3 | 2016-2017 годы | 5 170,89 (в ценах IV квартала 2016 года) | 4 468,44 | 4 468,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.20. | Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул. Ленина до ул. Озерная. Обустройство | км | 0,188 | 2016-2017 годы | 11 051,33 (в ценах II квартала 2014 года) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.21. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска | км | 0,118 | 2016-2018 годы | 75 994,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 395,59 | 395,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.22. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска | км | 0,165 | 2016-2018 годы; 2018-2019 годы | 95 329,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 366,79 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.23. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска | км | 0,235 | 2016-2018 годы; 2019-2021 годы | 154 751,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 376,57 | 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.24. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска | км | 0,28 | 2016-2018 годы; 2020-2022 годы | 56 116,00 (цены соответствующих лет с учетом периода реализации) | 374,40 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.25. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | м | 220 | 2019 год; 2021-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.26. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | м | 56 | 2018-2020 годы | 77 464,51 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.38. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска | км | 3,34 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.39. | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 0,5 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.40. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.42. | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 542,2 | 2017-2018 годы | 83 133,00 | 2 131,67 | 2 131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.43. | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовска | км | 0,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 3 683,57 | 3 683,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.44. | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | км | 1,03 | 2018-2019 годы | 145 243,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.45. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 940 | 2018 год | 48 970,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.46. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 810 | 2018 год | 44 560,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.48. | Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | 13 600,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ флота г. Нижневартовска | км | 5,533 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 6 017,23 | 6 017,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2018 год | ПИР | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки г. Нижневартовска | км | 2 | 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Лопарева от улицы Ханты-Мансийской до улицы Летней | км | 3,5 | 2018-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Молодежная от улицы Декабристов до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Садовая от улицы №1А' до улицы №11' г. Нижневартовска | км | 1,744 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Луговая от улицы №1А' до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 1,24 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мост через реку Рязанка по ул. Авиаторов г. Нижневартовска | м | 120 | 2019 год, ПИР | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пешеходный мост через р. Рязанка по автомобильной дороге 2П-2 в пос. Дивный г. Нижневартовска | м | 98 | 2019 год, ПИР | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внутриквартальные проезды квартала В-1.1 г. Нижневартовска | км | 0,4 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проезд Заозерный от улицы Северная до улицы Зимняя г. Нижневартовска | км | 0,645 | 2018-2019 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Ханты-Мансийская от улицы 60 лет Октября до улицы Интернациональная г. Нижневартовска | км | 2,4518 | 2020-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция ул. Интернациональной (№16) от ул. №14' до ул. №14, г. Нижневартовск. Корректировка |  |  |  |  | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018-2019 годы | 108 777,14 | 1 660,93 | 1 660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2018 год (проектирование) | 4 835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска | м | 500 | 2015 год | 6 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы 2П-2 от улицы 60 лет Октября до улицы Индустриальной г. Нижневартовска; освещение улицы Заводской от улицы Луговой до улицы Рабочей г. Нижневартовска; освещение улицы Зимней от улицы Кузоваткина до улицы Маршала Жукова г. Нижневартовска; освещение улицы Кузоваткина от улицы Мира до улицы Зимней г. Нижневартовска; освещение улицы Мира от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска; освещение улицы Нефтяников в районе жилых домов №70, 72 г. Нижневартовска; освещение улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж.д. 12 по улице Пионерской г. Нижневартовска; освещение улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска; освещение улицы Маршала Жукова от улицы Северной до улицы Зимней г. Нижневартовска | м | 6808 | 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И. Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 1000 | 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | м | 1100 | 2017 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж.д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд | км | 0,78 | 2018-2019 годы | 126 920,96 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 220 803,46 | 50 211,66 | 170 591,80 | 0,00 | 211 453,95 | 10 572,75 | 200 881,20 | 0,00 | 51 422,86 | 51 422,86 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города |
| 5.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе: |  |  |  |  | 63 640,82 | 63 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Городское кладбище | га/шт. | 19,42/ 14100 | 2010-2018 годы | 181 296,21 (в ценах 2001 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Городское кладбище "Северное" | га | 42,47 | 2020 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 18 731,98 | 18 731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 7 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена | 14 071,09 | 14 071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 8 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 6 682,46 | 6 682,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. | Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Нижневартовска | кв.м | 70,5 | 2017-2018 годы | 21 349,55 (в ценах I квартала 2017 года) | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12. | Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | шт. | 5 | 2016-2018 годы | 31 094,15 (в ценах 2016 года) | 4 697,03 | 4 697,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.18. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 860 | 2018 год | 8 034,10 (в ценах I квартала 2008 года) | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.19. | Городское кладбище. Расширение | га/ кв.м/ шт. | 7,6257/ 41757/ 11163 | 2016-2017 годы (проектирование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.23. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,6 | 2017-2018 годы | 28 694,00 | 797,15 | 797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.24. | Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы г. Нижневартовска | га | 0,16 | 2018 год | 17 824,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.25. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | 37 952,00 | 741,20 | 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.26. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 480,55 | 1 480,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.27. | Монументально-декоративный знак на пересечении улиц 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.28. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | га | 2,5 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.30. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | п.м | 775 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.31. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь ) | км | 1,96 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.33. | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому №86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,125 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 725,20 | 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.34. | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 566,81 | 566,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.35. | Благоустройство проезда квартала П-4 г. Нижневартовска | м | 350 | 2017-2018 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.39. | Пешеходная аллея между СШ №6 и СШ №7 г. Нижневартовска | кв.м | 9 900 | 2017 год |  | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.43. | Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска | км | 0,25 | 2017-2018 годы | ПИР 2017-2018 годов, стоимость СМР не определена | 3 859,51 | 3 859,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 271,81 | 271,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разворотная площадка по улице Интернациональной в районе остановки ДРСУ г. Нижневартовска | га | 3,6 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска | п. м | 1175 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство парка Победы в г. Нижневартовске | га | 6,34417 | 2018 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска | га | 0,1725 | 2018 год (проектирование) | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство тротуара по проезду вдоль квартала Северный г. Нижневартовска | км | 0,285 | 2018 год (проектирование) | 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | км | 0,953 | 2015-2018 годы | 676,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | кв.м | 2609,4 | 2013-2018 годы | 6 507,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Монументально-декоративный знак на кольце улиц Чапаева и Ленина | кв.м/ шт. | 450/1 | 2018-2019 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Въездной "Знак-символ" на въезде в город | шт. | 1 | 2018-2019 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения, в том числе: |  |  |  |  | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Нежилые помещения №1009, 1010 в доме по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 40 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | 64 448,82 | 64 448,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города |
| 7.1. | Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе: |  |  |  |  | 6 964,50 | 6 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовска | га/ тыс. тонн | 20,71/ 3430,4 | 2016-2017 годы; 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 6 964,50 | 6 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  | 6 964,50 | 6 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 383 533,35 | 730 883,25 | 652 650,10 | 0,00 | 606 293,25 | 134 636,75 | 390 423,90 | 81 232,60 | 630 103,76 | 177 513,36 | 316 813,30 | 135 777,10 |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 12.09.2018 №1259-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2018 год и на плановый период до 2020 года

по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 815 | 2018 год | 48 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 850 | 2018 год | 44 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,47 | 2018 год | 28 694,00 | 22 336,75 | 5 483,85 | 11 797,01 | 5 055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 24 493,14 | 24 493,14 | 0,00 | 0,00 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы г. Нижневартовска | га | 2,6 | 2018 год | 17 824,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска |  |  | 2019 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 2 745,36 | 2 745,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского г. Нижневартовска | га | 4,13 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 |
| 1.14. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 484 | 2018 год | 4 500,00 | 3 740,18 | 3 740,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 815 | 2018 год | ПИР 2017 года, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отвод ливневых вод с территории микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 113 740,66 | 13 396,87 | 1 439,69 | 8 370,03 | 3 587,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018-2022 годы | 70 036,84 | 26 677,50 | 2 929,98 | 16 623,26 | 7 124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2а) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года ) | 10 334,10 | 1 764,40 | 8 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 103 723,90 | 42 596,60 | 45 360,00 | 15 767,30 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 | 17 448,50 | 1 744,90 | 0,00 | 15 703,60 |