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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска
 
06.04.2026                                                                                                           №2
Председательствовал: глава города Нижневартовска, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска Кощенко Дмитрий Александрович.
 
 Участвовали:
 члены комиссии:

	Боков 
Анатолий Николаевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, первый заместитель председателя комиссии

	Татаренков 
Вадим Леонидович 
	-
	директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», заместитель председателя комиссии

	Кистанов 
Илья Викторович
	-
	 исполняющий обязанности заместителя начальника 5 пожарно-спасательного отряда  федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы  Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, заместитель председателя комиссии

	Бугаёв 
Николай Анатольевич
	-
	главный инженер акционерного общества  «Городские электрические сети»

	За Громового Е.А. –
Палий 
Андрей Викторович
	-
	уполномоченный специалист по мобилизационной работе и вопросам гражданской обороны  филиала  Нижневартовские электрические сети  АО «Россети Тюмень»

	Жигалов 
Сергей Николаевич
	-
	депутат Думы города, председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы города Нижневартовска

	Зайцев
Константин Игоревич
	-
	директор сервисного центра город Нижневартовск Ханты-Мансийского филиала  публичного акционерного общества «Ростелеком»

	Кадров
Фанис Фаилевич
	-
	начальник управления по природопользованию и экологии администрации города


	Карелина 
Наталья Игоревна
	
-
	директор департамента финансов администрации города

	За Короткого В.Г.-Хорьяков  Александр Вячеславович
	-
	исполняющий обязанности начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) Управления надзорной деятельности и профилактической работы  Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

	Курманалиев 
Ринат Сабирович
	-
	заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Нижневартовску

	Механошин
Андрей Георгиевич
	-
	заместитель директора МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» 

	Мыльников
Виктор Алексеевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города

	Пискорская 
Надежда Викторовна
	-
	начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии

	За Смирнова М.В. –
Пермяков 
Игорь Геннадьевич
	-
	заместитель главного врача бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры  «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» 

	Стрельцова 
Ирина Ивановна
	-
	заместитель главы города по социальной политике администрации города

	Чеботарев 
Станислав Васильевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города


	Шафранова 
Людмила Николаевна
	-
	главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Ханты-Мансийском   автономном  округе  -  Югре  в   городе  Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»

	приглашенные:
	
	

	Кулиев
Эльвин Элханович
	-
	начальник отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Лях
Сергей Александрович
	-
	главный управляющий директор ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

	Маямсин 
Андрей Михайлович
	-
	директор ООО «Промэлектрострой»

	Хомец 
Юрий Сергеевич
	-
	заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Щеглов 
Евгений Александрович
	-
	начальник юридического управления администрации города



Повестка дня:
         Об обстановке, сложившейся в кварталах 31а, 32, 40 города Нижневартовска, в связи с нарушением режима работы оборудования канализационно-насосных станций, работающих для инженерного обеспечения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: улица Северная, дом 67, 67а, 69, улица Ленина, дом 41, улица Салманова, дом 4. 
(А.Н. Боков)
         Заслушав  и обсудив информацию заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова, отметить:
         - в рамках договоров о комплексном развитии территорий 
от 11.12.2017 №1-2017-1, от 11.12.2017 № 2-2017-1, от 24.06.2019 
№2-2019-1, для инженерного обеспечения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: улица Северная, дом 67, 67а, 69, улица Ленина, дом 41, улица Салманова, дом 4 на закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь» (далее – ЗАО «НСД») была возложена обязанность по строительству и передаче в муниципальную собственность объектов капитального строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось за счет средств арендатора своими силами или с привлечением других лиц и  средств других лиц.    В установленный договорами срок ЗАО «НСД» не выполнило принятые на себя обязательства по строительству и передаче в муниципальную собственность объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры к вышеуказанным жилым домам, а именно в сфере водоотведения.
      14.10.2025 в адрес администрации города поступило письмо 
от ЗАО «НСД» о сложившейся трудной финансовой ситуации, 
а также об оказании содействия по эксплуатации инженерных сетей 
и временных канализационно-насосных станций (далее – КНС), 
в связи с чем 21.10.2025 администрацией города было проведено комиссионное обследование технического состояния КНС в кварталах 31а, 32 и 40 города Нижневартовска. По результатам проведенного технического обследования составлены акты, в которых отражена информация о выявленных дефектах, нарушениях работы и неудовлетворительном состоянии  КНС.
 Комиссией  были даны рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов системы водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения. 
В адрес ЗАО «НСД» направлено уведомление об устранении выявленных недостатков, указанных в актах обследования, после чего проведено проверочное мероприятие и составлен акт,  согласно которому замечания не были устранены. 
На данный момент юридическим управлением администрации города подготовлен проект искового заявления к ЗАО «НСД» об обязательном исполнении невыполненных обязательств в части осуществления строительства объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры к жилым домам в сфере водоотведения и передачи в собственность муниципального образования город Нижневартовск.  КНС, находящиеся в 31а, 32 и 40 кварталах, не введены в эксплуатацию.
В настоящее время КНС работают в предаварийном режиме, требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала для запуска насосных агрегатов вручную, так как оборудование не работает в автоматическом режиме, отсутствует резервное насосное оборудование, работа одного насоса не обеспечивает плановый объем водоотведения и приводит к затоплению всей линии канализации.
         Комиссия решила:

1. Отнести обстановку, сложившуюся из-за нарушения  работы  канализационно-насосных  станций в жилых кварталах 31а, 32 и 40 города, к техногенному процессу, возникшему в результате аварийной ситуации и способному привести к возникновению чрезвычайной ситуации на территории города Нижневартовска, а также  значительному материальному ущербу. 
          2. Руководствуясь пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрации города от 27.03.2017 №452 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска» предложить главе города Нижневартовска:
         - с 08.00 час 10  апреля 2026 года  ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
      - определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах жилых кварталов 31а, 32 и 40 города.
         3. Исходя из сложившейся обстановки, в целях организации и проведения мероприятий по защите населения, проживающего в кварталах 31а, 32 и 40 города, созданию и поддержанию  необходимых условий для его жизнедеятельности, а также в целях проведения  аварийно-восстановительных и других неотложных работ:
         3.1.  Создать Оперативный штаб по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Нижневартовска (далее – Оперативный штаб). Персональный состав Оперативного штаба  утвердить согласно приложению к протоколу.
         3.2.  Руководителю Оперативного штаба  (А.Н. Боков), в связи с предаварийным  режимом работы насосного оборудования, руководствуясь предложениями и рекомендациями комиссии по обследованию объектов канализационно-насосных систем, находящихся в кварталах  31а, 32 и 40 города Нижневартовска:
[bookmark: _GoBack]         3.2.1. В возможно кратчайшие сроки организовать и провести аварийно-восстановительные работы на объектах  систем водоотведения.
3.2.2. С целью недопущения аварийной ситуации заключить контракты:
- на оказание услуг в рамках проведения мероприятий, связанных с введением режима повышенной готовности до момента исполнения застройщиком обязательств в рамках договоров о комплексном развитии территорий от 11.12.2017 №1-2017-1, от 11.12.2017 № 2-2017-1, от 24.06.2019 
№2-2019-1 по строительству и передаче в муниципальную собственность объектов капитального строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось за счет средств арендатора своими силами или с привлечением других лиц и  средств других лиц;
- на приобретение, поставку и монтаж необходимого оборудования 
для функционирования объектов систем водоотведения в штатном режиме.
         3.2.3. После завершения аварийно-восстановительных работ провести проверочное мероприятие по результатам устранения выявленных недостатков с оформлением акта проверки. Акт направить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска.
	4. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации  на территории  города рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) обеспечить охрану общественного порядка.                    
         5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (А.Н. Боков) довести до жителей квартала 31а, 32 и 40 актуальную информации о состоянии дел, а также   информировать о запланированных администрацией города мероприятиях, направленных на устранение выявленных недостатков на объектах систем водоотведения.  
6. Источником финансового обеспечения расходов на мероприятия, проводимые  в результате введения режима повышенной готовности,  считать бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города.
Решение принято членами комиссии – единогласно.
7. Контроль за выполнением решения комиссии оставляю за собой.

Глава города Нижневартовска,
председатель комиссии                                                                        Д.А. Кощенко

                                                                                                            











                                                                                                              Приложение  
                                                                                                              к протоколу КЧС и ОПБ
                                                                                                              города  Нижневартовска
                                                                                                              от 06.04.2026 №2

Состав оперативного штаба
 по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Нижневартовска 

	1.
	Боков
Анатолий Николаевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель оперативного штаба

	2.
	Карпов 
Роман Вячеславовоич
	-
	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместитель руководителя оперативного штаба

	3.
	Кулиев 
Эльвин Элханович
	-
	начальник отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	4.
	Лях 
Сергей Александрович
	-
	главный управляющий директор общества с ограниченной ответственностью   «Нижневартовские коммунальные системы»

	5.
	Ноговицин 
Олег Станиславович
	-
	заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

	6.
	Хомец 
Юрий Сергеевич
	-
	заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

	7.
	Чеботарев 
Станислав Васильевич
	-
	заместитель главы города, директор департамента строительства  администрации города


  




