ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПРОТОКОЛ №3

Общественный совет города Нижневартовска
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

от 14 февраля 2024 года	город Нижневартовск

В целях ознакомления и принятия к сведению членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте направлена следующая информация.

Повестка дня:

- Об исполнении:

- пункта 5.3 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам онлайн встречи с жителями г. Нижневартовска 23 апреля 2022 года;

- подпункта ”е” пункта 10 перечня поручений Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 14-16 октября 2023 года по итогам рабочей поездки в г. Нижневартовск, Радужный, Мегион, Нижневартовский район,

по вопросу разработки проектно-изыскательских работ по объекту ’’Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой”.

По данному вопросу информация представлена: отделом по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

С целью исполнения поручения заключен контракт от 26.12.2022 №0187300001222000686 выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска" с подрядной организацией ООО «Т юменьэнергопроект».

В рамках контракта подрядной организацией выполнены изыскательские работы, разработана проектная документация по рассматриваемому объекту.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- выторфовка с обратной засыпкой грунтом;

- устройство ливневой канализации;

- устройство бордюрного камня;

- устройство велодорожек и тротуаров;

- перенос опор уличного освещения;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- устройство светофорных объектов, дорожных знаков и ограждений;

- озеленение;

- нанесение разметки.

Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" выдано положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-003806-2024 от 01.02.2024.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 923 078,31 тыс. руб.

Решили:

Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с информацией о разработке проектной документации по объекту "Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой" ознакомлены, информация принята к сведению.

Председатель

Н.А. Волохина

Общественного совета:

Секретарь:

Ф.Ю. Тестешев