ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПРОТОКОЛ №4

Общественный совет города Нижневартовска

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

от 30 апреля 2026 года                                                                   город Нижневартовск

В целях ознакомления и принятия к сведению членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
по электронной почте направлена следующая информация.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
и благоустройство территории города Нижневартовска" за 2025 год.

По данному вопросу информация представлена: отделом по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" (далее – Программа) в части содержания дорожного хозяйства определено:

- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания.

1.1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть".

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" было выделены средства из бюджета автономного округа 69 450,20 тыс.руб., бюджета муниципального образования 148 232,59 тыс.руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Заключены контракты на ремонт 2 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,204 км:

- ООО "Самотлордорстрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице 18` от улицы Зимней до улицы Северной, работы выполнены;

- ООО "ПремьерДорСтрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников 
(с перекрестком) до улицы Чапаева (с перекрестком), работы выполнены.

Уточненный план по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" Программы составил 217 682,79 тыс. руб., кассовое исполнение составило 217 318,64 тыс. руб. или 99,83% от уточненного плана.

1.2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения".

Учитывая, сезонный характер работ, муниципальным бюджетным учреждением "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" выполнены работы:

- зимнему содержанию дорог и элементов обустройства улично-дорожной сети города: очистка и вывоз снега, мусора, патрульная очистка от снега в дни обильных снегопадов, россыпь песко-соляной смеси для устранения гололедных явлений.

- по летнему содержанию дорог и элементов обустройства улично-дорожной сети города: очистка от пыли и грязи, песка асфальтобетонного покрытия; удаление случайного мусора с проезжей части и обочин; очистка территории улиц (зеленой зоны, обочин, дорог, кюветов, водопропускных лотков, незамощенной территории); окрашивание и ремонт скамеек, урн, автобусных павильонов; устранение очагов аварийности на проезжей части дорог (ямочный ремонт). Все запланированные работы выполнялись ежемесячно с учетом погодно-климатических условий.

Кроме того, подрядными организациями (ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС", АО "ГК Северавтодор", ИП Агаев Гюльхан Галиб оглы) выполнены работы 
по зимнему содержанию автомобильных дорог города (в соответствии 
с перечнем улиц по заключенному контракту), по зимнему содержанию пешеходных дорожек и тротуаров по объектам дорожного хозяйства, 
по содержанию бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, находящихся 
в границах городского округа до признания на них права муниципальной собственности и оформления.

С АО «Городское освещение» заключен контракт на выполнение работ 
по содержанию ливневой канализации автомобильных дорог города, в рамках контракта выполнялись работы по очистке смотровых и ливнеприемных колодцев, вывезено 1030,55 м.куб. ила и грязи.

Общая площадь выполненных работ по ямочному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов (устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий) и устранению колейности (восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий) составила 45,4 тыс. кв.м., отремонтировано покрытий тротуаров (рихтовка плит) в количестве 
141 плиты.

Выполнены работы по устройству недостающих тротуаров в районе детских садов «Светлячок» и «Семицветик», в также около школы №21.

Выполнено устройство недостающей системы водоотведения в районе дома 60 корпус 5 по улице Мира и улицы Интернациональной в районе «Бегущей лани».

В рамках благоустройство улично-дорожной сети произведены работы 
по посадке цветников на улично-дорожной сети города и общественных территориях общей площадью 7 547,89 м2 и уходными работами за альпийскими горками общей площадью 88,20 м2.

В рамках благоустройство улично-дорожной сети производились работы 
по посадке цветников на улично-дорожной сети города общей площадью 1 697,89 м2 и уходными работами за альпийскими горками общей площадью 88,20 м2.

В рамках содержания технических средств организации дорожного движения проведены работы по декадному, месячному, квартальному обслуживанию светофорных объектов, велись ремонтные работы и устранены аварийные ситуации на объектах.

Велись работы по зачистке и покраске технических средств дорожного движения, покрашено 7 167,60 пог.м. пешеходных направляющих ограждений.

Также выполнены работы по содержанию и ремонту дорожных знаков, направляющих ограждений, искусственных неровностей: восстановлено 172 дорожных знака взамен поврежденных и утраченных, установлено 120 новых дорожных знаков, отремонтировано и восстановлено 950 погонных метра ограждений, отремонтировано 71 погонный метр искусственных дорожных неровностей. Работы выполнены по заданиям комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Нижневартовска, комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках выданных предписаний ОГИБДД УМВД РФ по г. Нижневартовску и обращений физических и юридических лиц.

Уточненный план по комплексу процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения" Программы составил 2 213 296,45 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 190 817,48 тыс. руб. или 99% 
от уточненного плана.

1.3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Заключены контракты:

- с ООО "Самотлордорстрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября 
до улицы Ленина;

- с ООО "Самотлордорстрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги проезд от улицы 2П-2 к садово-огородническим некоммерческим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин";

- с АО "ГК Северавтодор" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мира от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина;

- с АО "ГК Северавтодор" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Проспект Победы от улицы Ленина до улицы Мира;

- с ООО "Самотлордорстрой" на выполнение работ по ремонту тротуаров 
и парковки в границах улично-дорожной сети города в районе Парка Победы 
по улице 60 лет Октября и улице Нефтяников;

- с ООО "Премьердорстрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля 
до улицы проспект Победы;

- с ООО "Премьердорстрой" на выполнение работ по сплошному асфальтированию внутриквартальных проездов (18 проездов);

- с ООО "Спецтех" на выполнение работ по ремонту тротуара по улице 
Г.И. Пикмана в створе улиц Чапаева и  Ханты-Мансийской;

- с ИП "Алимжанова К.К." на выполнение работ по ремонту газона 
с искусственным покрытием на набережной реки Обь;

- с ООО "АТ" на оказание услуг по внесению изменений в проектную документацию «Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Восточный объезд г. Нижневартовска»;

- с ООО "СеверСтройПроект" на проведение геологических изысканий 
с целью оказания услуг по внесению изменений в проектную документацию «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой (в створе от улицы Декабристов до улицы Моховой);

- с ООО "СеверСтройПроект" на оказание услуг по внесению изменений 
в проектную документацию «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой 
(в створе от улицы Декабристов до улицы Моховой);

- с ООО "КОМГРУПП" на оказание услуг по оценке технического состояния конструкций моста через реку Рязанка по улице Авиаторов;

- с ООО "Сургутская строительная лаборатория" на оказание услуг 
по осуществлению строительного контроля (инженерного сопровождения) 
при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города Нижневартовска;

- с ООО "Сургутская строительная лаборатория" на оказание услуг 
по осуществлению строительного контроля (инженерного сопровождения) 
при выполнении работ по ремонту объекта: "Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги проспект Победы от улицы Ленина до улицы Мира";

- с ИП Евсюковым В.А. на выполнение работ по ремонту "Памятника воинам-интернационалистам";

- с ИП Абелян Г. на выполнение работ по ремонту бортового камня по улице Чапаева в створе улиц 60 лет Октября и Омской;

- с ООО "Премьердорстрой" на выполнение работ по ремонту разворотной площадки МЖК;

- с ООО "Премьердорстрой" на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "Проезд к Тубдиспансеру" (участок дороги от поворота на"Ягом" до Тубдиспансера);

- с ИП Назарзода А.Д. на выполнение работ по ремонту постамента "Памятника участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф";

- с ИП Минигулов А.И. на выполнение работ по ремонту декоративных стен монумента "Покорителям Самотлора";

- с ООО «Стройсфера» на выполнение работ по ремонту подходов 
к пешеходным переходам на перекрестках улиц Чапаева - Ленина, Ленина д.46, Чапаева -Спортивная, Чапаева-Таежная, Чапаева-Мира, Ленина-Мусы Джалиля, Дружбы Народов-Ленина;

- с ООО "Самотлордорстрой" на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Нефтяников в границах УДС;

- с ООО «Югорский экспертный центр» на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по ремонту автомобильных дорог. (проезд к Тубдиспансеру»: (участок дороги от поворота ИК-154 до поворота на карьер ООО НТГМ, протяженностью 1752 м.); (участок от автодороги Сургут-Нижневартовск до поворота ИК-15, протяженностью 
1643 м.);  ул. Северная от ул. Пермской до ул. Интернациональной»; ул. Северная от ул. Чапаева до ул. Пермской»;

- с ООО «Югорский экспертный центр» на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по ремонту автомобильных дорог. (ул.Омская от ул.Нефтяников до ул.М.Жукова; ул.Омская от пр.Победы до ул. Кузоваткина; ул.Ленина от ул.Др.Народов 
до ул. Х-Мансийской).

В полном объеме выполнены:

- работы по ремонту автомобильной дороги по улице Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы проспект Победы;

- работы по ремонту газона с искусственным покрытием на набережной реки Обь;

- проведение геологических изысканий с целью оказания услуг по внесению изменений в проектную документацию "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой (в створе от улицы Декабристов до улицы Моховой)";

- оказание услуг по оценке технического состояния конструкций моста через реку Рязанка по улице Авиаторов.

Кроме этого, масштабной работой стало устройство парковок в границах улично-дорожной сети города:

- в районе СШОР «Самотлор» на улице Омской;

- в районе дома 27 по улице Дзержинского;

- в районе Нижневартовской окружной клинической больницы по улице маршала Жукова;

- в районе городского парка Победы.

Таким образом в 2025 году город получил боле 200 дополнительных парковочных мест.

Уточненный план по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" Программы составил 941 698,05 тыс. руб., кассовое исполнение составило 802 200,04 тыс. руб. или 85,2 % от уточненного плана.

Часть экономии образовалась по итогам фактического выполнения работ.

Контракт №0187300001225000542 от 02.10.2025 на ремонт участка автомобильной дороги по улице Интернациональной в районе пересечения 
с улицей Северная был расторгнут. Причиной послужила невозможность выполнения земляных работ, выявленная на этапе согласования разрешения.

Торги по сплошному асфальтированию внутриквартальных проездов 
(2 объекта) не состоялись из-за отсутствия заинтересованных исполнителей. Также не были реализованы работы по ремонту подходов к пешеходным переходам на перекрестках улиц Чапаева-Ленина, Ленина-М.Жукова, Дружбы Народов-Ленина.

Несмотря на установленные контрактами сроки выполнения работ 
до 15.11.2025 (№0187300001225000336 от 16.06.2025 и №0187300001225000402 от 04.07.2025) и до 30.11.2025 (№0187300001225000491 от 11.09.2025), подрядчик ООО "СеверСтройПроект" не смог выполнить обязательства 
в 2025 году.

1.4. Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности горожан".

Выполнены работы:

- по содержанию и демонтажу новогоднего городка, расположенного 
на площади Нефтяников, а также ледовых скульптурных композиций на местах массового отдыха;

- по содержанию произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города;

- по содержанию объектов благоустройства (площади Нефтяников, городского парка Победы, бульвара Комсомольского, пешеходной дороги Комсомольское озеро), а именно: очистка и вывоз снега, мусора, патрульная очистка от снега в дни обильных снегопадов;

- по зимнему содержанию пешеходных дорожек и тротуаров по объектам благоустройства;

- по содержанию мест массового отдыха и мест общего пользования города;

- по содержанию скверов, расположенных на территории города;

- по содержанию объекта "Благоустройство бульвар на набережной 
в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийская в городе Нижневартовске 
(3 этап)";

- по содержанию объекта "Благоустройство бульвар на набережной 
в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийская в городе Нижневартовске 
(1 этап)".

Вывезены 20 единиц на специализированную стоянку по хранению брошенных транспортных средств.

Выполнены работы по техническому обслуживанию текущему ремонту 
и ликвидации аварийных ситуаций на объектах уличного освещения, а также внутриквартальных территорий города Нижневартовска.

Выполнены работы по благоустройству парка Победы:

- монтаж детского комплекса в парке Победы с устройством резинового покрытия:

- монтаж спортивной тренажерной площадки с воркаутом с устройством бетонного основания с травмоопасным покрытием.

Кроме этого, выполнены работы по благоустройству пешеходного бульвара по улице Пионерской

В результате выполнения работ по благоустройству территории парка Победы и прилегающей территории жители города получена возможность адаптировать общественное пространство к потребностям современного города. В парк Победы горожане приходят отдыхать, в котором есть возможность 
на время забыть о повседневной суете и отдохнуть от шума среди зелени. Такой природный уголок помогает разнообразить городскую среду в мегаполисе, создает условия для полноценного отдыха и расслабления.

Также выполнено устройство катка на пешеходном бульваре по улице Пионерской, пункта проката.

С целью предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объекте берегоукрепления реки Обь подрядной организацией 
ООО "Гидростройсервис" выполнены работы по техническому содержанию берегоукрепления реки Обь в том числе мероприятия по поддержанию надлежащего состояния ГТС, обеспечению устойчивости конструкции, геодезические наблюдения за плановыми и высотными смещениями, наблюдения за фильтрационным напором, антипаводковые мероприятия,  систематические визуальные и инструментальные наблюдения за состоянием сооружения и основания для соблюдения проектных параметров,  обследования  и мониторинг технического состояния, обеспечивающее эксплуатационную надежность, безопасность и безаварийную работу гидротехнического сооружения, работы по зимнему содержанию берегоукрепления путем очистки верхней площадки от снега.

Осуществлена поставка газа на факел монумента "Покорителям Самотлора" и мемориал "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны".

Осуществлены мероприятия по декоративно-художественному оформлению города в связи с празднованием дня города, 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2025», 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках художественно-декоративного оформления были закуплены флаговые полотна, баннеры, постеры, флаговые конструкции, флагштоки, мобильные конструкции, уличных новогодних елей, а также изделий 
для создания нарядного облика города при проведений мероприятий посвященных празднованию Нового года.

Муниципальным бюджетным учреждением "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" выполнены работы 
по содержанию мест захоронения, а именно: уборка пришедших в непригодность венков, очистка и вывоз снега с межквартальных и центральных проездов, вывоз и уборка мусора с территорий кладбищ, подсыпка зимних могил, восстановление опавших крестов невостребованных могил, откачка талых вод, очистка дренажных систем.

В рамках оказания услуг по гарантированному перечню по погребению выполнены услуги в количестве 255 захоронений.

Услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в границах города оказаны подрядной организацией ИП Матвеевым А.Н. и ИП Старцев А.Н. 
в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные заключенным муниципальным контрактом.

За 12 месяцев 2025 года перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществлялась по следующим маршрутам (по состоянию на 31.12.2025 транспортная сеть насчитывает 27 маршрутов), в том числе:

- по 22 муниципальным маршрутам, которые выполняли 
ООО "Домтрансавто" на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, заключенных с перевозчиком на периоды: 01.03.2024 по 31.12.2030, с 01.05.2024 по 28.02.2031;

- по 2 маршрутам, которые выполняли: ООО "РУССКОЕ" (в период с июня по август) и ООО "Домтрансавто" (в период сентября) на основании муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- по 5 муниципальным маршрутам (вновь введенные маршруты), которые выполняли ООО "Домтрансавто" на основании муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, заключенных с перевозчиком на период с 01.11.2025 по 31.12.2027.

Согласно условий муниципальных контрактов в течение 12 месяцев 2025 года транспортные услуги жителям города оказывались автобусами большого класса в количестве до 177 ед. на линии.  Выполнено около 720 тыс. рейсов, перевезено около 16,8 млн. пассажиров, в том числе около 4,36 млн. пассажиров из числа:

- неработающих пенсионеров, зарегистрированным по месту жительства в городе Нижневартовске и получающим пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях" по старости или инвалидности;

- обучающихся общеобразовательных учреждений города – члены семей участников специальной военной операции;

- детей – инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет;

- неработающих пенсионеров, зарегистрированных по месту пребывания в пункте временного размещения граждан в городе Нижневартовске, которые наделены правом бесплатного проезда в муниципальных маршрутах за счет средств бюджета города на основании решения Думы города от 27.11.2017 №241 "О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" (ред. 09.12.2025).

Уточненный план по комплексу процессных мероприятий "Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан" Программы составил 1 880 688,75 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 856 332,20 тыс. руб. или 98,7 % от уточненного плана.

1.5. Инициативный проект "Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17,17/1 с тропинкой к детскому саду №90".

В рамках данного проекта выделены средства на выполнение работ 
по ремонту внутриквартального проезда Ленина 17,17/1 в рамках инициативного проекта "Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17,17/1 
с тропинкой к детскому саду №90".

Заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Лешан Александром Афанасьевичем. Срок выполнения 30.09.2025.

Работы завершены в полном объеме.

Уточненный план по инициативному проекту "Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17,17/1 с тропинкой к детскому саду №90" Программы составил 3 533,53 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 213,23 тыс. руб. или 90,94% от уточненного плана.

Экономии образовалась по итогам фактического выполнения работ.

2. О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске за 2025 год.

По данному вопросу информация представлена: заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  Решотка Александром Юрьевичем.

В целях улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города, а также повышения уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска» (далее – муниципальная программа).

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 892 067,42 тыс. рублей, в том числе из средств:

- окружного бюджета – 879,30 тыс. рублей,

- городского бюджета – 891 188,12 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы составило 
789 358,92 тыс. рублей или 88,49% (Раздел 2), в том числе из средств:

- окружного бюджета – 734,45 тыс. рублей или 83,53% от плановых назначений,

- городского бюджета – 788 624,47 тыс. рублей или 88,49% от плановых назначений.

Реализация муниципальной программы осуществлялась по основным задачам структурных элементов, в том числе:

-	в рамках муниципального проекта "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" осуществление мероприятий:

1. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для достижения показателя №8 раздела 1, так в 2025 году осуществлялась реализация 3х концессионных соглашений, из них:

1.1.	Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №3 от 18.09.2019 года;

1.2.	Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск №4 от 29.07.2020 года;

1.3.	Концессионное соглашение в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №5 от 11.07.2024.

2. «Обеспечение устойчивого снабжения потребителей сжиженным газом» для достижения показателя 2 раздела 1, за отчетный период населению предоставлено 737 кг. сжиженного газа, данная услуга носит заявительный характер;

3. «Благоустройство дворовых территорий» для достижения показателя 3 раздела 1, в отчетном периоде осуществлено благоустройство 4 дворовых территорий, в том числе:

3.1. Проспект Победы дома 26 и 28;

3.2. Улица Мира дома 14 и 14а;

3.3. Улица Мира дома 4 и 6;

3.4. Улица Мира дом 21.

4. «Обеспечение безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде» для достижения показателей 4 и 7 раздела 1, за отчетный период отремонтировано конструктивных элементов в многоквартирном доме 2а по улице Осенняя, в том числе отремонтирована кровля многоквартирного дома. Заявок от собственников многоквартирных домов для перевода их с газового оборудование на электропищеприготовление, за отчетный период не поступало.

-	в рамках комплекса процессных мероприятий "Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города" осуществление мероприятий:

1. «Документационное обеспечение сферы жилищно-коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры в целях реализации действующего законодательства» для достижения показателя 1 раздела 1, так за отчетный период выполнена актуализация:

1.1.	Схем теплоснабжения;

1.2.	Топливно-энергетического баланса города Нижневартовска;

1.3.	Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.

Без исполнения осталась актуализация схем водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск, в связи с отсутствием необходимости актуализации данного документа.

2. «Обеспечение благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде» для достижения показателей 5 и 6 раздела 1, так за отчетный период отремонтировано 27 муниципальных квартир для повторного заселения в них нанимателей, а также осуществлено установка 76 индивидуальных приборов учета коммунальных услуг.

-	в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства 
и создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений" осуществление мероприятие «Обеспечение осуществления функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

-	в рамках комплекса процессных мероприятий "Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города" осуществление мероприятия «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории города, повышение эффективности мер защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» для достижения показателей 9 и 10 раздела 1, указанные показатели достигнуты в полном объёме, и за отчетный период 50% населения, охвачены информационно-профилактическими противопожарными мероприятиями (печать и распространения памяток, брошюр, информационных плакатах на территориях СОНТ), кроме того на 100% сформирована обеспеченность материальными ресурсами (запасами) города Нижневартовска в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 10 показателям, ожидаемое значение в полном объёме достигнуто по 5 показателям.

По результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года муниципальной программе присваивается степень эффективности выше среднего.

Решили:

Членами Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства информация принята к сведению, замечания и предложения отсутствуют.

Председатель

Общественного совета

города Нижневартовска по вопросам ЖКХ 			         В.В. Галаджун

Секретарь Общественного совета

города Нижневартовска по вопросам ЖКХ		                  Л.А. Пилькевич