от 14.09.2018 №1266-р

Об утверждении перечня объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года

В соответствии с постановлением администрации города от 05.02.2015 №208 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности за счет средств бюджета города и Правил принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений":

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года согласно приложениям 1, 2.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 14.09.2018 №1266-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года

по муниципальной программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства |
| 1.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  | 1 927 953,00 | 1 615 793,91 | 312 159,09 | 0,00 | 327 195,12 | 199 955,27 | 127 239,85 | 0,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | км/ км/ шт. | 2,551/ 9,635/2 | 2013-2020 годы | 189 717,67 (в ценах IV квартала 2014 года) | 221 671,30 | 184 438,80 | 37 232,50 | 0,00 | 12 510,13 | 3 127,53 | 9 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2017-2019 годы | 171 979,38 (в ценах IV квартала 2014 года) | 69 125,79 | 50 056,45 | 19 069,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 11П г. Нижневартовска | зем. уч. | 119 | 2017-2019 годы | 412 982,81 (в ценах I квартала 2018 года) | 405 782,94 | 405 782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска | зем. уч. | 150 | 2017-2019 годы | 195 169,41 (в ценах I квартала 2018 года) | 190 369,40 | 190 369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска | зем. уч. | 104 | 2017-2019 годы | 318 063,49 (в ценах I квартала 2018 года) | 343 948,17 | 343 948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска | зем. уч. | 98 | 2017-2019 годы | 363 212,42 (в ценах I квартала 2018 года) | 355 912,40 | 355 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32 (на 2018 год надо ПИР 13 000 тыс. руб. Разбиваем на 2 контракта: водоснабжение и водоотведение с КНС и реконструкцией ГКНС-3) | шт./м | КНС - 1 шт.; НК - 890 м; К - 1600 м; В - 1620 м | 2018-2020 годы | 314 286,00 (стоимость определена ориентировочно) | 157 143,00 | 39 285,75 | 117 857,25 | 0,00 | 157 143,00 | 39 285,75 | 117 857,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Строительство новой блочно- модульной котельной вместо существующей котельной "Рыбзавод" | шт. | 1 | 2020-2021 годы | 32 544,00 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 544,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь канализационно-очистных сооружений. Станция УФ обеззараживания | шт. | 1 | 2018-2020 годы | 147 541,99 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 541,99 | 147 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Инженерное обеспечение квартала "Прибрежный-3.1" г. Нижневартовска | км | 1,05 | 2018-2019 годы | 184 000,00 (стоимость определена ориентировочно) | 184 000,00 | 46 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Расширение ВОС-2 с переходом на метод обеззараживания питьевой воды без использования химически опасных веществ | м | 5828 | 2016-2018 годы | 69 485,90 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | 1 927 953,00 | 1 615 793,91 | 312 159,09 | 0,00 | 327 195,12 | 199 955,27 | 127 239,85 | 0,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 2.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  | 223 912,76 | 223 912,76 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (1 этап) | м/шт. | 9180/3 | 2016-2019 годы | 117 212,23 (в ценах I квартала 2018 года) | 29 507,64 | 29 507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (2 этап) | м/шт. | 4590/1 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска (3 этап) | м/шт. | 9180/1 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска. Площадка №1 | га/ км/ м/шт. | 113,1157/4,57/ 2700/1 | 2017-2019 годы | стоимость СМР не определена | 112 427,00 | 112 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска | км | 0,391 | 2017-2019 годы | 14 017,57 (в ценах II квартала 2017 года) | 13 221,12 | 13 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска | шт. | 3 | 2018-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Реконструкция существующих КОС, в том числе иловые площадки (включая модернизацию оборудования) | шт. | 1 | 2019-2021 годы | 150 000,00 (стоимость определена ориентировочно) | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. | Инженерное обеспечение и благоустройство квартала П-4 г. Нижневартовска | м/м | 0,15/0,7 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 23 757,00 | 23 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Школьная и ул. Новая | м | 600 | 2018 год | 4 500,00 (стоимость определена ориентировочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | 223 912,76 | 223 912,76 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта |
| 3.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: |  |  |  |  | 751 083,10 | 66 985,00 | 602 865,50 | 81 232,60 | 666 946,80 | 53 117,00 | 478 052,70 | 135 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Детский сад на 320 мест в квавртале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска | т/ кв.м здания/ мест | 3/ 7306/ 320 | 2019-2020 годы | 262 597,60 (в ценах II квартала 2014 года) | 179 154,90 | 17 915,50 | 161 239,40 | 0,00 | 179 154,90 | 17 915,50 | 161 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска | учащихся | 900 | 2017-2019 годы | 498 853,01 (в ценах II квартала 2017 года) | 291 835,60 | 21 060,30 | 189 542,70 | 81 232,60 | 487 791,90 | 35 201,50 | 316 813,30 | 135 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска | мест/ кв.м | 825/ 15990,4 | 2011-2018 годы | 668 679,26 (в ценах II квартала 2013 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6 и улица Дзержинского, д. 6, строение 1 | т/ кв.м здания/ мест | 3/ 4527,95/ 180 | 2015-2019 годы | 217 526,26 (в ценах II квартала 2015 года) | 280 092,60 | 28 009,20 | 252 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Кванториум (Молодежный центр) | мест/ кв.м | 260 /7598 | 2019-2020 годы | 62 656,55 (в ценах 2001 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | эт./ кв.м здания | 6/ 12242,16 | 2020-2025 годы | 1 070 715,32 (в ценах II квартала 2015 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  | 13 163,84 | 13 163,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского педагогического института в г. Нижневартовске. Блок А | шт. | 1 | 2018-2019 годы (консервация) | стоимость СМР не определена | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Спортивный комплекс "Модуль" для развития адаптивного спорта в г. Нижневартовске | кв.м | 470 | 2017-2018 годы | 33 487,68 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Центр единоборств по улице Спортивной г. Нижневартовска | кв.м | 5900 | 2018 год |  | 7 663,84 | 7 663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | 764 246,94 | 80 148,84 | 602 865,50 | 81 232,60 | 666 946,80 | 53 117,00 | 478 052,70 | 135 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города |
| 4.1. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: |  |  |  |  | 1 339 732,28 | 199 220,10 | 1 140 512,18 | 0,00 | 1 355 360,24 | 111 145,12 | 1 244 215,12 | 0,00 | 326 509,99 | 326 509,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | км | 1,473 | 2008-2019 годы | 351 475,05 (в ценах IV квартала 2014 года) | 20 233,00 | 20 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | км | 0,5232 | 2015-2016 годы; 2018-2020 годы | 89 807,73 (в ценах II квартала 2016 года) | 23 736,58 | 1 186,83 | 22 549,75 | 0,00 | 83 820,44 | 4 191,02 | 79 629,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | км | 1,227 | 2014-2020 годы | 236 118,79 (в ценах I квартала 2015 года) | 121 580,40 | 6 079,00 | 115 501,40 | 0,00 | 121 497,60 | 6 074,90 | 115 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) | км | 1,22 | 2014-2019 годы | 543 434,94 (в ценах I квартала 2015 года) | 89 873,50 | 4 493,70 | 85 379,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной | км | 1,3129 | 2014-2015 годы; 2019-2020 годы | 269 208,34 (в ценах I квартала 2015 года) | 231 337,40 | 11 566,80 | 219 770,60 | 0,00 | 120 579,70 | 6 029,00 | 114 550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г. Нижневартовска | км | 0,118 | 2016-2018 годы | 29 374,95 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №2) г. Нижневартовска | км | 0,165 | 2016-2021 годы | 71 597,28 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 597,28 | 71 597,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.8. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №3) г. Нижневартовска | км | 0,235 | 2016-2018 годы; 2019-2021 годы | 98 965,13 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 965,13 | 98 965,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9. | Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №4) г. Нижневартовска | км | 0,28 | 2016-2018 годы; 2020-2021 годы | 85 847,58 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 847,58 | 85 847,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.10. | Мост на проезде от улицы 2П-2 к садово-огородническим товариществам "Буровик", "Березка", "Рубин" г. Нижневартовска | м | 220 | 2019 год; 2021-2022 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.11. | Мост через реку Рязанка на автомобильной дороге за поселком Дивный г. Нижневартовска | м | 56 | 2018-2020 годы | 77 464,51 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12. | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска | км | 3,34 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.13. | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней г. Нижневартовска | км | 0,5 | 2019 год | 12 244,85 (в ценах I квартала 2018 года) | 11 337,90 | 11 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.14. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной и Северной г. Нижневартовска | шт. | 1 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 3 950,00 | 75 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.15. | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 542,2 | 2017-2019 годы | 83 377,87 (в ценах I квартала 2018 года) | 85 377,87 | 4 268,89 | 81 108,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.16. | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовска | км | 0,23 | 2019 год | 3 345,59 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.17. | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска | км | 1,03 | 2018-2020 годы | 145 243,00 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 742,70 | 7 087,10 | 134 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.18. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 940 | 2018 год | 48 970,00 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.19. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 810 | 2018 год | 44 560,00 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.20. | Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018 год | 12 723,60 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.21. | Улица Осенняя от улицы Рабочей до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2018-2020 годы | 299 684,40 (стоимость определена ориентировочно) | 13 751,44 | 13 751,44 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 7 150,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.22. | Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018-2019 годы | 108 777,14 (стоимость определена ориентировочно) | 107 116,14 | 5 355,81 | 101 760,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.23. | Улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска | км | 0,68 | 2018-2020 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 4 167,14 | 4 167,14 | 0,00 | 0,00 | 85 410,00 | 4 270,50 | 81 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.24. | Улица Молодежная от улицы Декабристов до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,6 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 5 615,13 | 5 615,13 | 0,00 | 0,00 | 115 818,00 | 5 790,90 | 110 027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.25. | Внутриквартальные проезды квартала В-1.1 г. Нижневартовска | км | 0,4 | 2018-2021 годы | стоимость СМР не определена | 1 910,80 | 1 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.26. | Проезд Заозерный от улицы Северной до улицы Зимней г. Нижневартовска | км | 0,645 | 2018-2020 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 660,00 | 45 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.27. | Реконструкция улицы Ханты-Мансийской от улицы 60 лет Октября до улицы Интернациональной г. Нижневартовска | км | 2,4518 | 2019-2022 годы | стоимость СМР не определена | 5 647,20 | 5 647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.28. | Реконструкция перекрестка улиц Интернациональной -Ханты-Мансийской г. Нижневартовска |  |  | 2018-2019 годы | стоимость СМР не определена | 45 504,90 | 2 275,20 | 43 229,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.29. | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | км | 1,155 | 2014-2020 годы | 323 227,00 (в ценах I квартала 2015 года) | 295 829,30 | 14 791,48 | 281 037,82 | 0,00 | 133 444,50 | 6 672,30 | 126 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.30. | Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев | км | 0,64 | 2015-2019 годы | 87 892,00 (в ценах I квартала 2015 года) | 112 291,00 | 5 614,60 | 106 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.31. | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2018-2019 годы | 87 892,00 (стоимость определена ориентировочно) | 87 892,00 | 4 394,60 | 83 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.32. | Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж.д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд | км | 0,65 | 2018-2020 годы | 388 536,00 (стоимость определена ориентировочно) | 5 860,96 | 5 860,96 | 0,00 | 0,00 | 60 480,00 | 3 024,00 | 57 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.33. | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до 2-уровневой развязки г. Нижневартовска | км | 1,65 | 2019 год (проектирование) | 436 008,00 (стоимость определена ориентировочно) | 15 488,32 | 15 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.34. | Реконструкция улицы Индустриальной от монумента "Покорителям Самотлора" до улицы 2П-2 | км | 2,65 | 2019 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 19 914,00 | 19 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.35. | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап: освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до моста через р. Рязанку) | км | 1,17 | 2018 год | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.36. | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (2 этап: освещение улицы 2П-2 от моста через р. Рязанку до РЭБ Флота г. Нижневартовска) | км | 3,65 | 2018-2019 годы | 35 267,30 (стоимость определена ориентировочно) | 35 267,30 | 35 267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.37. | Реконструкция улицы Заводской от улицы Рабочей до улицы Луговой г. Нижневартовска | км | 1,5 | 2018 год | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.38. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска (3 этап) | км | 1,711 | 2016-2020 годы | 224 907,30 (стоимость пересчитана с учетом индексов дефляторов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 907,30 | 11 245,40 | 213 661,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.39. | Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Северной до улицы Ханты-Мансийской (сторона озера Комсомольского, 7, 11, 13 микрорайонов) | км | 5,13 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.40. | Строительство подъездной дороги к СОНТ "У озера" от улицы Заводской | км | 3,919 | 2019-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.41. | Строительство разворотной площадки ДРСУ (конечная) | га | 0,4 | 2019-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.42. | Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | км | 0,65 | 2018 год | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | 1 339 732,28 | 199 220,10 | 1 140 512,18 | 0,00 | 1 355 360,24 | 111 145,12 | 1 244 215,12 | 0,00 | 326 509,99 | 326 509,99 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города |
| 5.1. | Проектирование, строи-тельство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе: |  |  |  |  | 401 913,80 | 401 913,80 | 0,00 | 0,00 | 265 006,10 | 265 006,10 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Городское кладбище | га/шт. | 19,42/ 14100 | 2010-2019 годы | 181 296,21 (в ценах 2001 года) | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Городское кладбище. Расширение | га/ кв.м/ шт. | 7,6257/ 41757/ 11163 | 2016-2020 годы | 485 855,38 (с учетом индексов дефляторов) | 241 913,80 | 241 913,80 | 0,00 | 0,00 | 241 913,80 | 241 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Городское кладбище "Северное" | га | 42,47 | 2021 год (проектирование) | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2015-2019 годы | 89 968,50 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 7 | 2017-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | ед. | 8 | 2017-2021 годы | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. | Разворотная площадка "У Северной рощи" г. Нижневартовска | кв.м | 70,5 | 2017-2020 годы | 21 349,55 (в ценах I квартала 2017 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 092,30 | 23 092,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.8. | Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | шт. | 5 | 2016-2018 годы | 31 094,15 (в ценах 2016 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.9. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | п.м | 775 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.10. | Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь) | км | 1,96 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11. | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому №86а по ул. Нефтяников г. Нижневартовска | км | 0,125 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12. | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год (проектирование) | 3 312,52 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.13. | Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в микрорайоне 2П г. Нижневартовска | км | 0,25 | 2017-2018 годы | 3 908,91 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.14. | Светофорный объект на пересечении улицы Героев Самотлора и проезда Восточный г. Нижневартовска | ед. | 1 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.15. | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска | п.м | 1175 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.16. | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 6,23 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.17. | Благоустройство парка Победы г. Нижневартовска | га | 6,34417 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.18. | Благоустройство территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а г. Нижневартовска | га | 0,1725 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.19. | Устройство тротуара по проезду вдоль квартала Северный г. Нижневартовска | км | 0,285 | 2018 год (проектирование) | стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20. | Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | км | 0,953 | 2015-2018 годы | 6 468,00 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.21. | МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | кв.м | 2609,4 | 2013-2018 годы | 656,20 (в текущих ценах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | 401 913,80 | 401 913,80 | 0,00 | 0,00 | 265 006,10 | 265 006,10 | 0,00 | 0,00 | 19 432,96 | 19 432,96 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 95 878,31 | 95 878,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 90 889,00 | 90 889,00 | 0,00 | 0,00 | 95 878,31 | 95 878,31 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города |
| 7.1. | Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления г. Нижневартовска | га/тыс. тонн | 20,71/ 3430,4 | 2016-2017 годы; 2018-2021 годы | ПИР, стоимость СМР не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 4 748 647,78 | 2 611 878,41 | 2 055 536,77 | 81 232,60 | 2 750 397,26 | 765 112,49 | 1 849 507,67 | 135 777,10 | 826 365,26 | 826 365,26 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 14.09.2018 №1266-р

Перечень

объектов капитального строительства,

подлежащих строительству (реконструкции), на 2019 год и на плановый период до 2021 года

по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

город Нижневартовск на 2018-2022 годы"

| Номер по муниципальной программе | Наименование объекта | Характеристика объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год с учетом корректировки (тыс. руб.) | Объем капитальных вложений на плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | ед. изм. | показатель мощности |  |  | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет | всего | бюджет города | бюджет округа | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина г. Нижневартовска | м | 815 | 2018- 2019 годы | 48 970,00 | 36 136,24 | 36 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева г. Нижневартовска | м | 850 | 2018- 2020 годы | 32 414,73 (в ценах I квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 414,73 | 32 414,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Бульвар Рябиновый от ул. Пионерской до ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска | га | 0,47 | 2018 год | 23 093,43 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г. Нижневартовске | га | 1,23 | 2018- 2019 годы | 42 504,84 (в ценах I квартала 2018 года) | 17 448,50 | 1 744,90 | 15 703,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Сквер Спортивной славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | га | 0,62 | 2018- 2020 годы | 41 123,69 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 660,97 | 43 660,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Сквер Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы г. Нижневартовска | га | 2,6 | 2018- 2019 годы | 14 204,04 (в ценах I квартала 2018 года) | 14 204,04 | 14 204,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Монументально-декоративный знак на пересечении ул. 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | кв.м | 625 | 2019 год |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского г. Нижневартовска | га | 4,13 | 2018 год | стоимость не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал В-10.2, ул. Школьная г. Нижневартовска | кв.м | 484 | 2018 год | 4 200,84 (в ценах II квартала 2018 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Обустройство территории квартала Молодежный г. Нижневартовска | га | 815 | 2018 год | стоимость не определена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018- 2022 годы | 113 740,66 | 35 282,13 | 35 282,13 | 0,00 | 0,00 | 38 874,23 | 38 874,23 | 0,00 | 0,00 | 15 708,41 | 15 708,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска | га | - | 2018- 2022 годы | 70 036,84 | 28 597,21 | 28 597,21 | 0,00 | 0,00 | 13 437,56 | 13 437,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2а) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | км | 2,7 | 2018 год | 14 952,87 (в ценах II квартала 2014 года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской г. Нижневартовска | кв.м | 52000 | 2020- 2021 годы | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Благоустройство проспекта Победы от улицы Омской до улицы Г.И. Пикмана г. Нижневартовска | м | 1175 | 2019 год | 143 752,73 | 143 752,73 | 143 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина (Аллея памяти) | м | 549,9 | 2019 год | 36 352,86 | 36 352,86 | 36 352,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Благоустройство парка Победы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Мемориал воинам землякам, погибшим в годы ВОв |  |  | 2019 год | 24 850,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 336 623,71 | 320 920,11 | 15 703,60 | 0,00 | 138 387,49 | 138 387,49 | 0,00 | 0,00 | 46 908,41 | 46 908,41 | 0,00 | 0,00 |