ПРОТОКОЛ №5

заседания Проектного комитета администрации

города Нижневартовска

20 сентября 2017 года, 14.30            					      г. Нижневартовск

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города Нижневартовска.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 5 человек.

Приглашенные: 11 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале 25 г. Нижневартовска».

Докладчик:

Князев Евгений Петрович – исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города.

Решили:

1.1. По результатам рассмотрения проектной инициативы департамента образования администрации города «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска» принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить куратором проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся квартале №25 г. Нижневартовска» заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

1.3. Назначить заказчиком проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся квартале №25 г. Нижневартовска» директора департамента образования администрации города Козлову Ольгу Петровну.

1.4. Назначить руководителем проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска» заместителя директора департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича.

1.5. Руководителю проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска» подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе в соответствии с распоряжением администрации города от 30.03.2017 №447–р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом».

Копии принятых управленческих документов направить в муниципальный проектный офис в течение 3 дней с даты их утверждения.

1.6. Руководителю проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска» при подготовке управленческих документов учесть мнение представителей общественности.

1.7. В связи с изменением мощности проектируемой школы с 1100 мест на 1125 мест, департаменту образования администрации города проработать вопрос о необходимости повторного согласования технического задания объекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся» с муниципальными образованиями Ханты–Мансийского автономного округа–Югры.

Срок: до 1 ноября 2017 года

2. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

Докладчик:

Тарасов Олег Геннадьевич – начальник управления инвестиций администрации города.

Решили:

2.1. Управлению культуры администрации города направить приглашения муниципальным образованиям Ханты–Мансийского автономного округа–Югры для участия творческих коллективов в XLIII фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».

Срок: до 1 марта 2018 года

2.2. Отмечена положительная практика проведения 15 сентября 2017 года форума для предпринимателей «Нижневартовск. Время новых возможностей». Управлению по потребительскому рынку администрации города при подготовке следующего форума для предпринимателей использовать проектный подход.

3. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов и портфелей проектов Ханты–Мансийского автономного 
округа–Югры.

Докладчик:

Тарасов Олег Геннадьевич – начальник управления инвестиций администрации города.

Решили:

Информацию принять к сведению.

4. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета администрации города.

Докладчик:

Хасанов Александр Рашидович - начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

Решили:

Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.5 Протокола №4 заседания Проектного комитета администрации города от 29.08.2017.

Председатель Проектного комитета

администрации города                                                                           В.В. Тихонов

Секретарь Проектного комитета

администрации города                             			                        О.Г. Тарасов

Приложение 1 к протоколу №5 заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 20.09.2017 # Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска. 20 сентября 2017 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска: Тихонов Василий Владимирович; –; глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города. Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. Тарасов Олег Геннадьевич; –; начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. Воронова Татьяна Васильевна; –; управляющий делами администрации города. Приглашенные:. Южаков Юрий Александрович; –; директор Департамента проектного управления – заместитель Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа–Югры. Клец Максим Витальевич; –; председатель Думы города Нижневартовска. Макариков Александр Юрьевич; –; директор филиала казенного учреждения Ханты–Мансийского автономного округа–Югры «Управление капитального строительства» в городе Нижневартовске. Князев Евгений Петрович; –; исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. Гребнева Яна Валерьевна; –; начальник управления культуры администрации города. Селиванова Светлана Владимировна; –; начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города. Сидоров Сергей Савватьевич; –; начальник управления по информационным ресурсам администрации города. Зайцев Дмитрий Николаевич; –; заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города. Попович Наталья Александровна; –; заместитель начальника управления инвестиций администрации города. Хасанов Александр Рашидович; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города. Плетухина Анастасия Юрьевна; –; специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.