от 27.07.2018 №1044-р

##### Об утверждении Плана мероприятий           по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска

В целях реализации мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска:

1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию и модернизации  системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска   согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства   администрации города М.А. Коротаева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 27.07.2018 №1044-р

План

мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования

населения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение бюджета города с запланированными в соответствии с проектно-сметной документацией расходами на реализацию мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | Дума города (по согласованию); администрация города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (далее - МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС") | в соответствии с планом работы Думы города |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" в части включения мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с утвержденным бюджетом города с запланированными расходами на реализацию мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска |
| 3. | Корректировка технического проекта по реализации мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 4. | Разработка технического задания на проведение работ по реализации мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 5. | Согласование технического задания с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии со сроками согласования |
| 6. | Подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ по реализации мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии со сроками конкурсных процедур |
| 7. | Реализация мероприятий по совершенствованию и модернизации системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | исполнитель (определяется на конкурсной основе); МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с конкурсной документацией |
| 8. | Проведение приемочных испытаний модернизированной системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска на соответствие требованиям, утвержденным МЧС России | исполнитель (определяется на конкурсной основе); МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС", приемочная комиссия | после проведения монтажных и пусконаладочных работ |
| 9. | Формирование отчета об испытаниях модернизированной системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска на муниципальном уровне и его направление в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ввод в эксплуатацию модернизированной системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | после проведения приемочных испытаний |
| 10. | Информирование населения города Нижневартовска о вводе в эксплуатацию модернизированной системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | после ввода в эксплуатацию модернизированной системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска |
| 11. | Проверка работоспособности и технического состояния системы оповещения и информирования населения города Нижневартовска с донесением о проведенных проверках в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | ежегодно с практическим запуском, в период проведения учений, тренировок |
| 12. | Разработка и согласование соглашений о межведомственном взаимодействии и информационном обмене между единой дежурно-диспетчерской службой города Нижневартовска и дежурно-диспетчерскими службами организаций, локальные системы оповещения которых интегрированы в систему оповещения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС"; заинтересованные организации (по согласованию) | после интеграции локальных систем оповещения организаций |
| 13. | Обучение дежурно-диспетчерского персонала единой дежурно-диспетчерской службы города Нижневартовска и дежурно-диспетчерских служб организаций, локальные системы оповещения которых интегрированы в систему оповещения города Нижневартовска | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС"; заинтересованные организации (по согласованию) | в соответствии с планами обучения и проведения инструктажей, в период проведения учений, тренировок |
| 14. | Обучение должностных лиц, специалистов гражданской обороны организаций города, осуществляющих свою деятельность в зонах экстренного оповещения, действиям в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | образовательные учреждения дополнительного профессионального образования города, имеющие соответствующую лицензию (по согласованию) | в соответствии с примерными программами обучения работающего населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в период проведения учений, тренировок |
| 15. | Подготовка неработающего населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, действиям в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с ежегодными комплексными планами мероприятий по подготовке неработающего населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, действиям в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 16. | Разработка, изготовление и распространение наглядной агитации на тему "Оповещение населения в чрезвычайных ситуациях" | МКУ г. Нижневартовска "УГОиЧС" | в соответствии с муниципальной программой "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" |