от 27.10.2016 №1602-р

Об утверждении Плана мероприятий по инженерному обеспечению микрорайонов индивидуальной жилой            застройки в городе Нижневартовске

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600          "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг",     статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                   от 06.07.2005 №57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений        в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", во исполнение поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в связи с обращением на личном приеме представителей инициативной группы Нижневартовского городского казачьего общества "Атаманская сотня" по вопросу обустройства и инженерного обеспечения микрорайона индивидуальной жилой  застройки 4П:

1. Утвердить План мероприятий по инженерному обеспечению микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Нижневартовске согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по строительству Н.А. Пшенцова.

Глава города									   В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 27.10.2016 №1602-р

План мероприятий

по инженерному обеспечению микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Нижневартовске

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение документации по планировке и межеванию территории на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в целях формирования земельных участков линейных объектов микрорайонов индивидуальной жилой застройки (внутриквартальных сетей газоснабжения, водоснабжения, внутриквартальных проездов) | 2016-2017 годы | управление архитектуры и градостроительства администрации города | выполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации |
| 2. | Постановка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на государственный кадастровый учет под линейные объекты микрорайонов города для индивидуальной жилой застройки в рамках муниципального задания | 2017-2018 годы | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | выполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации |
| 3. | Регистрация права собственности существующих внутриквартальных сетей газоснабжения микрорайона 4П | 2016 год | Нижневартовское городское казачье общество "Атаманская сотня" | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 4. | Передача существующих внутриквартальных сетей газоснабжения микрорайона 4П эксплуатирующей организации | 2016-2017 годы | Нижневартовское городское казачье общество "Атаманская сотня"; администрация города | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 5. | Выдача технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения микрорайона 4П | 2016-2017 годы | общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 6. | Подключение жилых домов к существующим сетям газоснабжения микрорайона 4П | 2017 год | собственники жилых домов; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 7. | Выдача технических условий на подключение внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайона 4П к существующим сетям водоснабжения по улицам Декабристов и Осенней | 2016-2017 годы | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" | водоснабжение индивидуальных жилых домов, улучшение условий проживания |
| 8. | Подготовка проектной документации на строительство внутриквартальных сетей газоснабжения микрорайона 4П | 2016 год | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" |  |
| 9. | Подготовка проектной документации на строительство внутриквартальных сетей газоснабжения микрорайона 3П "Снегири" | 2017 год | собственники земельных участков; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 10. | Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения микрорайона 3П "Снегири" | 2017-2018 годы | собственники земельных участков | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 11. | Подготовка проектной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайона 3П "Снегири" | 2020-2021 годы | собственники земельных участков | водоснабжение индивидуальных жилых домов, улучшение условий проживания |
| 12. | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайонов 3П "Снегири", 4П | 2021-2022 годы | собственники земельных участков |  |
| 13. | Строительство внутриквартальных дорог (IV категория) и сетей наружного освещения микрорайонов 3П "Снегири", 4П | 2022-2023 годы | собственники земельных участков | обеспечение индивидуальных жилых домов транспортной инфраструктурой, улучшение условий проживания |
| 14. | Определение эксплуатирующей организации на построенные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 2021-2023 годы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | повышение качества предоставления коммунальных услуг |
| 15. | Информирование собственников земельных участков о выдаче технических условий на подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения и водоснабжения | 2017-2021 годы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; управляющие компании, товарищества собственников жилья | повышение качества предоставления коммунальных услуг |
| 16. | Направление заявок в эксплуатирующие организации на подключение к внутриквартальным сетям газоснабжения и водоснабжения | 2017-2021 годы | собственники жилых домов | обеспечение индивидуальных жилых домов газом для отопления и пищеприготовления, улучшение условий проживания |
| 17. | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой пожарных гидрантов для обеспечения микрорайонов жилой индивидуальной застройки 3П, 4П в рамках муниципальной программы капитального строительства | 2020-2021 годы | заместитель главы города по строительству; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | бесперебойное и качественное водоснабжение индивидуальных жилых домов |
| 18. | Регистрация прав собственности и передача построенных объектов эксплуатирующей организации | 2021 год |  |  |
| 19. | Подключение внутриквартальных сетей водоснабжения к магистральной сети водоснабжения микрорайонов 3П, 4П по постоянной схеме | 2021-2022 годы | собственники земельных участков |  |

Примечание: Финансовый план реализации не устанавливает расходные обязательства муниципального образования  город Нижневартовск, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по инженерному и транспортному обеспечению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.