ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 (шестой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

##### очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству

24 марта 2021 года г. Нижневартовск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель - | Дольников Л.А., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству, депутат по избирательному округу №25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крепких Владимир Владимирович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| Лариков Павел Анатольевич[[1]](#footnote-1) | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Золов Вячеслав Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Лисин Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №22 |
| Быкова Любовь Александровна | депутат по одномандатному округу | №23 |

Присутствовали депутаты комитета:

Отсутствовали: Лицук А.А., Бакунин С.Н., Книжников Н.Н., Крутей С.В., Сочилин В.В., Давыдов Д.С., Сатинов А.В.

Приглашенные:

Клец М.В. председатель Думы города Нижневартовска.

Чабанец Л.П. депутат Думы города Нижневартовска.

Суханова С.П. председатель Счетной палаты города Нижневартовска.

Ушакова К.В. помощник прокурора города Нижневартовска.

Ситников В.П. заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Коротаев М.А. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Шилова Т.А. заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Крутовцов А.А. начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Трофимец Е.Е. начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

Попенко О.А. начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

1. СЛУШАЛИ: О проекте повестки дня очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О повестке дня очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству.* |
|  | О результатах выездного заседания рабочей группы комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | Об обращениях, поступивших в комитет по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по повестке дня 43-го заседания Думы города Нижневартовска* |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
|  | О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. |
|  | О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города.Докладчик: Трофимец Екатерина Евгеньевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно повестка дня утверждена

2. СЛУШАЛИ: О результатах выездного заседания рабочей группы комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

По результатам выездного заседания 17.03.2021 рабочая группа отметила:

1) содержание городских территорий и улично-дорожной сети города по всему маршруту следования удовлетворительное, наблюдается сужение проезжей части на участках дорог.

2) на территории Старого Вартовска (частный сектор и многоквартирные дома) произведена очистка от снега, снег не вывезен.

3) некачественно выполняются работы по очистке от снега парковочных карманов в районе МБОУ «Лицей №1» имени А.С.Пушкина» по улице Романтиков.

В целом необходимо улучшить качество работ и своевременно осуществлять вывоз снега на всей территории города.

Информация принята к сведению.

4) на территории Школьной аллеи снегоуборочные работы проведены, снег вывезен.

Систематическое проведение работ по предотвращению скапливания воды на территории Школьной аллеи, включая своевременную очистку от снега, является протокольным поручением комитета.

РЕШИЛИ: Вопрос о систематическом проведение работ по предотвращению скапливания воды на территории Школьной аллеи оставить на контроле комитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

5) наблюдается некачественное зимнее содержание новой дороги по улице Г.И. Пикмана, построенной в рамках контракта жизненного цикла: пешеходные дорожки требуют дополнительной очистки, обзор дороги при выездах с парковочных мест перекрыт складированными снежно-ледяными массами. Ограждения на данном участке деформированы, покрыты ржавчиной, имеют повреждения.

Представитель подрядной организации пояснил, что зимнее содержание дороги выполнено в нормативе.

Администрации города необходимо принять меры к надлежащему содержанию данного участка дороги.

Землянкин С.Ф. выразил мнение, что содержание дороги, построенной в рамках контракта жизненного цикла, должно быть образцовым. Предложил провести депутатские слушания по данному вопросу с участием всех заинтересованных лиц.

РЕШИЛИ: Провести депутатские слушания по вопросу «О содержании участка дороги по улице Г.И. Пикмана, построенном в рамках контракта жизненного цикла» с участием всех заинтересованных лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

3.СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

1. Благоустройство территории в районе ТК «Самотлор» (ул.Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

Ситников В.П. пояснил, что доведены лимиты финансирования на выполнение проектных работ, в настоящее время документация находится в управлении по закупкам для выбора проектной организации. По завершению разработки проектно-сметной документации будет определена стоимость выполнения работ по благоустройству и сформировано предложение о финансировании строительно-монтажных работ.

Выступили: Дольников Л.А., Крепких В.В.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 30 ноября 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - 11

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (депутат Крепких В.В.)

 решение принято

2. Поручить администрации города создать рабочую группу по разработке нормативно-правового акта, регулирующего в городе Нижневартовске порядок установки шлагбаумов и иных искусственных ограждений по границам придомовых территорий, на проезжей части сквозных проездов, а также устанавливающего ответственность за его нарушение.

По информации администрации города в настоящее время проводится работа по внесению изменений в Правила благоустройства территории города Нижневартовска с рекомендациями по согласованию, установке и условиями по эксплуатации шлагбаумов на придомовой территории.

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А., Ситников В.П.

РЕШИЛИ: Администрации города Нижневартовска предоставить проект документа о внесении изменений в Правила благоустройства территории города с рекомендациями по согласованию, установке и условиями по эксплуатации шлагбаумов на придомовой территории в адрес комитета по городскому хозяйству и строительству до 20.04.2021.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

3. Поручить администрации города

- проработать вопрос обустройства проезда, пешеходной зоны и парковки между домами №23 и №25 по улице Героев Самотлора (вопрос беспрепятственного выезда автотранспорта из двора жилого дома №23 по ул. Героев Самотлора).

**-** подготовить и направить информацию о завершении строительства недостроенного детского сада в районе домов №23 и №25 по улице Героев Самотлора.

Ситников В.П. пояснил, что для строительства парковки и благоустройства данной территории необходима проектная документация, стоимость работ просчитана, в бюджете города на 2021 год средства не предусмотрены, при финансировании заявки на ПИРы работы будут проведены.

У объекта недостроенного детского сада появился новый собственник, информация о плановых сроках завершения строительства от собственника не получена.

Шилова Т.А. пояснила, что администрацией города был заключен договор с фирмой "Альянстрансстрой" на строительство детского сада.

 Фирма "Альянстрансстрой" была признаны банкротом, открыто конкурсное производство. Решением Верховного суда объект был включен в конкурсную массу для реализации. В результате с 22.10.2020 года объект перешел в собственность ООО «Строительная компания «Стройинвест» (г.Мегион).

В настоящее время ведется работа с собственником по оформлению прав на земельный участок. Договор аренды земельного участка не заключен, так как заключение договора носит заявительный характер, соответствующего заявления от компании «Стройинвест» не поступало. Судебная практика о понуждении к заключению договора носит негативный характер.

Арендная плата за пользование земельным участком осуществляется собственником с даты оформления права собственности на объект незавершенного строительством.

Выступили: Землянкин С.Ф., Джек В.П., Дольников Л.А., Ситников В.П., Шилова Т.А.

Дольников Л.А. предложил проработать данный вопрос с привлечением юридического управления администрации города, информацию о результатах предоставить до следующего заседания комитета в апреле 2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок исполнения поручения об обустройстве проезда, пешеходной зоны и парковки между домами №23 и №25 по улице Героев Самотлора (вопрос беспрепятственного выезда автотранспорта из двора жилого дома №23 по ул. Героев Самотлора)» до 30.11.2021 года.

2. Администрации города Нижневартовска с привлечением юридического управления администрации проработать вопрос оформления прав на земельный участок незавершенного строительством детского сада в районе домов №23 и №25 по улице Героев Самотлора с собственником объекта.

Информацию о результатах предоставить в срок до очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в апреле 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

4. Неудовлетворительное состояние ограждений и элементов дорожно-уличной сети.

По информации администрации города управлением по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска выполняются работы по содержанию металлических ограждений: восстановление и ремонт поврежденных секций – круглогодично; установка недостающих ограждений - в пределах выделяемого финансирования (на 2021 год денежные средства не выделены), очистка, мойка и покраска – ежегодно с апреля по август согласно графику производства работ.

В 2021 году работы запланированы с 16 апреля при наступлении благоприятных погодных условий, выравнивание ограждений запланировано после оттаивания грунтов.

РЕШИЛИ: Вопрос оставить на контроле комитета до очередного заседания в мае 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

 5. Разработка проекта комплексного благоустройства 10 в микрорайона.

Провести работы:

-обустройства дополнительных парковочных мест;

-недопущение парковки автотранспорта на газонах;

-благоустройства межквартальных проездов.

Администрации города предоставить эскизное решение благоустройства 10В микрорайона.

По информации администрации города проект межевания территории 10В микрорайона города Нижневартовска утвержден постановлением администрации города от 04.12.2015 №2141.

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А., Ситников В.П.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнение поручения до следующего очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в апреле 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

6. Благоустройство улицы Индустриальной.

Администрации города предоставить эскизное решение благоустройства улицы Индустриальной.

По информации администрации города возможны два варианта развитие улицы Индустриальной:

1 вариант – существующие здания и сооружения скрыть за ограждением. Ориентировочная стоимость пролета перфорированного ограждения высотой до 4,0 м, длиной пролета 3,0 м, составляет 24000 рублей.

2 вариант - использование современного подхода в рамках комплексного освоения территории (был рассмотрен на заседании Градостроительного совета от 08.10.2020 года).

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А., Ситников В.П.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнение поручения до следующего очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству в апреле 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

7. Администрации города Нижневартовска доработать проект обращения депутатов Думы города Нижневартовска к депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с законодательной инициативой о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Вынести на заседание Думы города Нижневартовска вопрос «Об обращении депутатов Думы города Нижневартовска к депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» после предоставления в Думу города Нижневартовска доработанного проекта обращения.

По информации администрации города, в ходе доработки и согласования проекта решения с юридическим управлением администрации города было установлено, что администрация города может самостоятельно обратиться в Минстрой России с данной законодательной инициативой. Соответствующее обращение было направлено 15.03.2021 в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина.

Выступили: Землянкин С.Ф., Джек В.П., Дольников Л.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

8. Поручить администрации города Нижневартовска выработать механизм решения вопроса о пресечении незаконного завоза снега и ликвидации несанкционированных снежных свалок на территории города. Информацию о результатах (организация рабочего совещания с участием депутатов Думы города и представителей УМВД по городу Нижневартовску; подготовить и направить в комитет справку по вопросу ценообразования за услуги по вывозу снега) предоставить до заседания в марте 2021

По информации администрации города 9 марта 2021 года проведено рабочее совещание с представителями УМВД России по г. Нижневартовску.

По итогам принято решение о пресечении нарушений через информирование жителей города о требованиях Правил благоустройства и об ответственности за складирование снега на неустановленных территориях через ежедневные осмотры городских территорий специалистами администрации города с привлечением сотрудников полиции. Достигнута договоренность об оперативном обмене информацией с УМВД России по г. Нижневартовску.

В целях ужесточения мер административного воздействия подготовлены предложения о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях».

Попенко О.А. пояснил, что ООО «Транс Строй Авто-Н», оказывающее услуги по вывозу и приему снежных масс, не предоставили калькуляцию затрат. Тариф размещения снежных масс на площадке снеготаяния на 2020-2021 годы составляет: для коммерческих организаций - 48,20 руб./куб.м, для организаций социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса - 43,00 руб./куб.м.

При отсутствии калькуляции проведен сравнительный анализ с тарифами на данные услуги в г.Сургуте и г.Нефтеюганске. По результатам - в г.Нижневартовске тарифы адекватные и диктуются рыночными отношениями.

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А., Джек В.П., Крепких В.В., Дольников Л.А., Попенко О.А.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля в части организации рабочего совещания с участием депутатов Думы города и представителей УМВД по городу Нижневартовску и предоставления справки по вопросу ценообразования за услуги по вывозу снега.

 Вопрос «О пресечении незаконного завоза снега и ликвидации несанкционированных снежных свалок на территории города Нижневартовска» оставить на контроле комитета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

4.СЛУШАЛИ: Об обращениях, поступивших в комитет по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

В комитет поступило обращение Думы города Когалыма с просьбой выразить свою позицию о целесообразности подготовки законодательной инициативы в Государственную Думу о внесении изменений в действующее законодательство о возможности изменения границ земельных участков (в сторону увеличения их размеров) без согласия жильцов МКД (либо уменьшения процента голосов при принятии решения) при утверждении проекта планировки и межевания территории и постановки на государственный кадастровый учет.

По данному вопросу было запрошено мнение администрации города. Администрация выразила мнение, что изменение земельного и градостроительного законодательства нецелесообразно.

Выступили: Землянкин С.Ф., Лисин А.В., Дольников Л.А. Шилова Т.А.

РЕШИЛИ: Не поддерживать обращение Думы города Когалыма о подготовке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, предусматривающее возможность изменения границ земельных участков (в сторону увеличения их размеров) без согласия жильцов МКД (либо уменьшения процента голосов при принятии решения) при утверждении проекта планировки и межевания территории и постановки на государственный кадастровый учет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

5.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города.

Выступил Джек В.П.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

Дольников Л.А. сообщил, что в связи с необходимостью у заместителя главы города Коротаева М.А. покинуть заседание комитета предлагает предоставить ему слово для доклада.

6.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 12

«За» - единогласно решение принято

7.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Лариков П.А. покинул зал заседания.

Выступили: Великий Д.С., Джек В.П., Золов В.С., Крепких В.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - единогласно решение принято

8.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - единогласно решение принято

9.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Коротаев Максим Александрович, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - единогласно решение принято

10.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города.

Выступил Крепких В.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (депутат Крепких В.В.)

 решение принято

11.СЛУШАЛИ: О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.

Докладчик:Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года» за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - единогласно решение принято

12.СЛУШАЛИ: О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

Докладчик: Крутовцов Александр Алексеевич, начальник юридического управления администрации города.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - 1 (депутат Гасымова Г.А.)

«Против» - 9

Воздержался» - 1 (депутат Зяблицкая Н.В.) решение не принято

13.СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города.

Докладчик: Трофимец Екатерина Евгеньевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 17.03.2016 №984 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 11

«За» - единогласно решение принято

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитетапо городскому хозяйству и строительству |  | Л.А. Дольников |

1. Присутствовал на заседании комитета до шестого вопроса включительно [↑](#footnote-ref-1)