Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов

Паспорт муниципальной программы

"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"

| Наименование муниципальной программы | Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска»; Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования. 2. Стимулирование жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города. 2. Выполнение обосновывающих материалов при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования. 3. Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования. 4. Проведение кадастровых работ при постановке границ территориальных зон и границ населенных пунктов на кадастровый учет. 5. Подготовка схем размещения инженерных коммуникаций на территории города с использованием информационного объемного моделирования (3D-моделирование, BIM-технологии). 6. Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства. 7. Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства. 8. Комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовое значение |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  | 2031- 2036 годы |  | на момент окончания реализации муниципальной программы |
|  | 1. | Количество материалов инженерных изысканий подготовленных для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории города (ед.)1 |  |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 18 |
|  | 2. | Количество документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (ед.)2 |  |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 |  | 22 |
|  | 3. | Количество территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ед.)3 |  |  | 27 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 1 |  | - | - |  | - |  | 28 |
|  | 4. | Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (га)4 |  |  | 351 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 300 |  | 869 |
|  | 5. | Внедрение/обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска (ед.)5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | 6 |
|  | 6. | Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства (га)6 |  |  | 32,3 |  | - |  | 6 |  | 6 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 44,3 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  | 2031 - 2036 годы |  |
|  | Всего |  | 389 513,70 | 18 871,56 |  | 39 225,00 |  | 55 826,62 |  | 55 826,62 |  | 21 876,39 |  |  | 22 876,39 |  | 21 876,39 |  |  | 21 876,39 |  | 131 258,34 |  |
|  | Бюджет автономного округа |  | 331 425,30 | 9 415,30 |  | 30 685,30 |  | 46 124,80 |  | 46 124,80 |  | 19 907,51 |  |  | 19 907,51 |  | 19 907,51 |  |  | 19 907,51 |  | 119 445,06 |  |
|  | Бюджет города |  | 58 088,40 | 9 456,26 |  | 8 539,70 |  | 9 701,82 |  | 9 701,82 |  | 1 968,88 |  |  | 2 968,88 |  | 1 968,88 |  |  | 1 968,88 |  | 11 813,28 |  |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов города | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

1Определяется исходя из количества подготовленных материалов инженерных изысканий, предназначенных для разработки документов территориального планирования территории города.

2Определяется исходя из количества утвержденных документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства

3Определяется исходя из количества утвержденных в составе Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

4 Определяется исходя из площади элементов планировочной структуры, имеющих утвержденную документацию по планировке территории, подготовленную в целях жилищного строительства.

5 Определяется исходя из количества внедренных / обновленных цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска.

6Определяется исходя из площади элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства.