Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов

Паспорт муниципальной программы

"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

| Наименование муниципальной программы | Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содействие развитию жилищного строительства. 2. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта. 3. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. 5. Обеспечение экологической безопасности города. 6. Консервация, демонтаж, снос и передача объектов незавершенного строительства в муниципальную казну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Основные мероприятия: 1. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. 2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования. 3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта. 4. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них. 5. Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения. 6. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 7. Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов. 8. Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 9. Реализация мероприятий по обеспечению земельных участков для индивидуального жилищного строительства внутриквартальными проездами (грунтовыми дорогами). 10. Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства. Региональные проекты: 1. Спорт - норма жизни. 2. Жилье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | № п/п | Наименование целевого показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовое значение |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  | 2031-2036 годы |  |  | на момент окончания муниципальной программы |
|  |  | 1. | Объем жилищного строительства (тыс. кв.м)1 |  | 68,8 |  |  | 43,2 |  | 28,7 |  |  | 29 |  | 29,1 | 29,5 |  |  | 30 |  | 30,1 |  | 30,5 |  |  | 185,1 |  |  | 435,2 |
|  |  | 2. | Ввод инженерных сетей (км) 2 |  | 0 |  |  | - |  | 4,16 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,16 |
|  |  | 3. | Ввод объектов образования (ед.)3 |  | - |  |  | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |
|  |  | 4. | Ввод объектов физической культуры и спорта (ед.)4 |  | - |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4 |
|  |  | 5. | Объем разработанной проектной документации (ед.)5 |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | 1 |  | - |  |  | - |  |  | 4 |
|  |  | 6. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей (ед.)6 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | 202 |  |  | 102 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 304 |
|  |  | 7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)7 |  | 150,37 |  |  | 151,74 |  | 153,57 |  |  | 153,57 |  | 153,57 | 153,57 |  |  | 153,57 |  | 153,57 |  | 155,22 |  |  | 155,87 |  |  | 155,87 |
|  |  | 8. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)8 |  | 1,1 |  |  | 1,37 |  | 1,83 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1,65 |  |  | 0,65 |  |  | 5,50 |
|  |  | 9. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км)9 |  | 1,1 |  |  | 1,37 |  | 1,83 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1,65 |  |  | 0,65 |  |  | 5,50 |
|  |  | 10. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км)10 |  | 1,1 |  |  | 1,37 |  | 1,83 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 1,65 |  |  | 0,65 |  |  | 5,50 |
|  |  | 11. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)11 |  | 138,37 |  |  | 139,74 |  | 141,57 |  |  | 141,57 |  | 141,57 | 141,57 |  |  | 141,57 |  | 141,57 |  | 143,22 |  |  | 143,87 |  |  | 143,87 |
|  |  | 12. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)12 |  | 92,0 |  |  | 92,1 |  | 92,2 |  |  | 92,2 |  | 92,2 | 92,2 |  |  | 92,2 |  | 92,2 |  | 92,3 |  |  | 92,3 |  |  | 92,3 |
|  |  | 13. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла (%)13 |  | 40 |  |  | 100 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 14. | Количество законсервированных, демонтированных, снесённых и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства (ед.)14 |  | 6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  | 2031-2036 годы |  |  |
|  |  | Всего |  | 9 969 022,47 |  | 2 798 680,24 |  |  | 3 256 299,73 |  |  | 1 262 475,29 |  |  | 212 029,44 |  |  | 1 040 620,89 |  | 445 720,06 |  | 225 044,35 |  | 419 686,03 |  |  | 308 466,44 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 122 455,60 |  | 90 330,50 |  |  | 32 125,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  | 5 663 868,80 |  | 1 881 598,60 |  |  | 2 661 845,70 |  |  | 945 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 138 000,00 |  | 37 232,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет города |  | 4 182 698,07 |  | 826 751,14 |  |  | 562 328,93 |  |  | 317 283,29 |  |  | 212 029,44 |  |  | 902 620,89 |  | 408 487,56 |  | 225 044,35 |  | 419 686,03 |  |  | 308 466,44 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  | 2031-2036 годы |  |
|  |  | Всего |  | 2 037 665,80 | 1 457 262,66 |  | 580 403,14 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 32 233,50 | 0,00 |  | 32 233,50 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 471 694,19 | 1 027 351,32 |  | 444 342,87 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет города |  | 533 738,11 | 429 911,34 |  | 103 826,77 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Объем налоговых расходов города |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

1Определяется по количеству введенной общей площади жилых помещений за год.

2Рассчитывается исходя из количества введенной мощности (протяженности) инженерных сетей.

3, 4Рассчитывается исходя из количества введенных объектов.

5Определяется исходя из количества выполненных проектов по объектам коммунального и дорожного хозяйства, культуры, образования, физической культуры и спорта.

6Определяется количеством земельных участков, подготовленных для предоставления гражданам.

7Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета бесхозяйных автомобильных дорог и проездов).

8Определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

9Определяется по количеству введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок).

10Определяется исходя из протяженности введенных в эксплуатацию улиц.

11Рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

12Рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

13Рассчитывается как отношение количества контрактов на эксплуатацию дорог в рамках выполнения работ на принципах контракта жизненного цикла к общему количеству контрактов на осуществление строительства дорог.

14Определяется по количеству законсервированных, демонтированных, снесенных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства.