Проект паспорта

муниципальной программы

в соответствии с распределением

бюджетных ассигнований

проекта бюджета на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов

Паспорт муниципальной программы

"Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании город Нижневартовск"

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по природопользованию и экологии администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"); муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (далее - МБУ "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Региональный проект: 1. Формирование комфортной городской среды. Основные мероприятия: 1.Благоустройство общественных территорий. 2. Реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) общественных территорий. Инициативные проекты: 1.Сквер "Поколение". 2. Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская. 3. Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением. 4. Топиар-парковка. 5. Благоустройство 7 микрорайона. 6. Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | базовое значение |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | 2031-2036 годы | на момент окончания муниципальной программы |
|  | 1. | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) (ед.)1 |  | 5 |  | 1 |  | 7 | - | - |  | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 12 |
|  | 2. | Количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков (ед.)2 |  | 1 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 0 |
|  | 3. | Площадь обустроенной территории городского кладбища (га) 3 |  | - |  | 1,01 |  | - | - | - |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |  | - | 4,76 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031-2036 годы |
|  | Всего |  | 1 339 023,14 |  | 595 260,10 |  | 266 267,54 | 0,00 | 0,00 |  | 126 012,00 |  | 348 783,50 | 2 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 86 309,90 |  | 29 575,10 |  | 28 033,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1 052,10 |  | 27 177,00 | 472,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет автономного округа |  | 279 144,77 |  | 46 258,49 |  | 43 847,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 478,94 |  | 182 548,84 | 2 011,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет города |  | 973 568,47 |  | 519 426,51 |  | 194 387,34 | 0,00 | 0,00 |  | 120 480,96 |  | 139 057,66 | 216,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031-2036 годы |
|  | Всего |  | 82 977,72 |  | 82 977,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 27 507,08 |  | 27 507,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет автономного округа |  | 43 023,88 |  | 43 023,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет города |  | 12 446,76 |  | 12 446,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Объем налоговых расходов города | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

1Определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период.

2Определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период.

3 Определяется по площади территории кладбища, подготовленной под отведение мест захоронения.