ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 05 апреля 2023 года |  | №3 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. |  |  |
| Приглашенные: 8 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проекта "Новогодний Нижневартовск 2023".

(Сушков)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2023», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2023», завершить проект.

2.	О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Сушков, Гребнева, Попенко, Саврасова, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации"  принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" принять к сведению.

2.2.1. Назначить куратором проекта Гребневу Яну Валерьевну - исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города, руководителем проекта Попова Олега Равильевича — заместителя начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Отметить, что выполнение работ по муниципальному проекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" ведется                         с отставанием от контрактного графика на 4 месяца. Для сокращения отставания с подрядчиком разработан план-график выполнения работ и мобилизации ресурсов, предусматривающий завершение работ не позднее 30.09.2023.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5.1. Заместителю главы города, директору департамента строительства  администрации города (Ситников В.П.) совместно с руководителем проекта   (Котов Д.А.) обеспечить контроль за мобилизацией рабочей силы на объекте "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" во избежание рисков увеличения срока ввода объекта в эксплуатацию.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

3. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

(Гребнева, Федорус, Князева, Лукаш, Ситников, Сушков, Вдовиченко)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации принять к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1.2., 1.2.2., 1.3.2. протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2023 №1.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 05.04.2023 №3

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 05 апреля 2023 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета. 2. Ситников Виктор Петрович; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4. Гребнева Яна Валерьевна; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 5. Лукаш Николай Владимирович; - заместитель главы города. 6. Сушков Владимир Геннадиевич; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 7. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 8. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 9.Котова Оксана Владимировна; - директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. 10. Князева Светлана Геннадьевна; - директор департамента образования администрации города. 11. Вдовиченко Елена Анатольевна; - заместитель директора департамента, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. 12. Саврасова Виктория Валентиновна; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города. 13. Федорус Александр Владимирович; - заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города. 14. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 15. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". 16. Зяблицкая Наталья Викторовна; - заместитель председателя Думы города.