ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПРОТОКОЛ №5

Общественный совет города Нижневартовска
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

от 30 июня 2026 года                                                                   город Нижневартовск

В целях ознакомления и принятия к сведению членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
по электронной почте направлена следующая информация. 

Повестка дня:

	Вопросы, связанные с исполнением поручений Президента Российской Федерации:
1. О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
По данному вопросу информация представлена: оперативным отделом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
В соответствии с Указом Президента "О мерах, осуществляемых 
в субъектах Российской Федерации 19 октября 2022 года №756" на объектах обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики проводятся следующие мероприятия:
В целях обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности, объекты водоснабжения и водоотведения оснащены следующими инженерно-техническими средствами, такими как:
- основное и дополнительное верхнее ограждение; 
- средства принудительного ограничения скорости при въезде 
на объекты;
- контрольно-пропускными пунктами;
- системами оперативной связи, охранного освещения, телевизионной охраны и тревожно-вызывной сигнализации с выводом сигнала.
В целях недопущения угроз совершения актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса приняты следующие меры:
- заключен договор на охрану объектов;
- с персоналом проводятся тренировки по вопросам усиления бдительности и порядка действий в случае обнаружения посторонних предметов;
- оснащение системой тревожно-вызывной сигнализации с выводом сигнала, системой охранно-пожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения, металлоискателями, громкоговорящей связью;
- ограждение котельных забором из железобетонных плит с козырьком из колючей проволоки и металлическими воротами;
- на въезде на территорию котельных установлены противотаранное устройство (дорожный блокиратор с электромеханическим приводом) 
и железобетонные блоки для принудительной остановки транспорта.
Для предотвращения преступлений террористической направленности 
на объектах транспортной инфраструктуры, коммуникаций и связи, 
все объекты оборудованы системами видеонаблюдения. Систематически проводятся инструктажи по порядку действий персонала при угрозе совершения или совершении террористического акта. 
На объектах жилищного фонда обеспечивается ежедневный контроль 
за запиранием и опечатыванием подвальных и чердачных помещений. 
Проводятся рейды по выявлению строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть использованы 
для закладки взрывных устройств. Также организовано обследование теплотрасс, подземных люков и пустотелых столбов освещения. Проводится эвакуация брошенного автотранспорта. Организована работа по установлению граждан 
и организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления. В случае установления данных граждан и организаций, информация незамедлительно направляется в УМВД России по г. Нижневартовску. Также на многих многоквартирных домах установлена система видеонаблюдения, которая позволяет оперативно отрабатывать внештатные ситуации 
с правоохранительными органами.
В круглосуточном режиме организовано дежурство аварийных бригад для незамедлительного принятия мер, в случае необходимости, по устранению чрезвычайных ситуаций с применением специализированной техники. 

2. Об исполнении пункта 3а поручения Президента Российской Федерации №Пр-186 по итогам встречи с волонтерами - участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе, состоявшейся 05.12.2024.
По данному вопросу информация представлена: департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
3а) обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных, разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации:
Администрацией города Нижневартовска предоставлены в аренду земельные участки площадями:
– 5 000 кв.м с кадастровым номером 86:11:0202001:8420 с видом разрешенного использования "Приюты для животных" в Юго-Восточном планировочном районе, №10 города Нижневартовска - автономной некоммерческой организации "Центр помощи бездомным животным "Собакафан";
– 9 069 кв.м с кадастровым номером 86:11:0202001:8421 с видом разрешенного использования "Приюты для животных" в Юго-Восточном планировочном районе, №10 города Нижневартовска – автономной некоммерческой организации оказания помощи бездомным животным "Вижу сердцем".
Заявлений от правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0202001:8420, 86:11:0202001:8421 о выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в администрацию города не поступало, разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не выдавались.

3. О доступности присоединения к инженерным сетям.
По данному вопросу информация представлена: отделом инженерной инфраструктуры и концессии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Согласно перечню поручений по итогам совместного заседания президиума Госсовета и консультативной комиссии Госсовета, утвержденного Президентом РФ от 05.12.2016 №Пр-2347ГС, рекомендовано органам исполнительной власти совместно со специализированными организациями обеспечить достижение показателей, установленных в целевых моделях.
По компетенции департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города необходимо обеспечить ежеквартальный отчет 
об исполнении целевых моделей:
– подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;
– подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям;
–  подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Информация о доступности технологического присоединения к инженерным сетям, а также об удобстве взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в электронном виде при прохождении процедуры технологического присоединения размещена на официальном сайте ОМС, многофункционального центра (МФЦ), главных страницах РСО.
В настоящее время на порталах ГИС ЖКХ и Госуслуг продолжает работу функционал по технологическому присоединению объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения).
[bookmark: _GoBack]Данные информационные ресурсы позволяют оставить заявку на получение технических условий для подключения по всем инженерным сетям в одном месте.



3.1. О необходимости противоаварийных тренировок.
По данному вопросу информация представлена: отделом инженерной инфраструктуры и концессии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Согласно перечню поручений по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода 29 декабря 2021, утвержденного Президентом РФ от 17.02.2022 №325, рекомендовано обеспечить проведение теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.
По компетенции департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города необходимо обеспечить ежеквартальный отчет об исполнении проведения данных тренировок. На предприятиях ЖКХ сформировано 143 аварийно-восстановительных бригады численностью 350 человек. С целью приобретения практических навыков и способности персонала проведено 131 противоаварийная тренировка не только в рамках теплоснабжающих, а также и управляющих организаций.

3.2. Об обеспечении контроля питьевой воды.
По данному вопросу информация представлена: отделом инженерной инфраструктуры и концессии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Согласно перечню поручений, утвержденному Президентом Российской Федерации от 20.02.2019 №Пр-245, рекомендовано обеспечить контроль соответствия питьевой воды у конечного потребителя нормативно установленным показателям безопасности и качества.
В рамках компетенции департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города необходимо обеспечить ежеквартальный отчет 
об исполнении проведения данных проверок концессионером 
обществом с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" (далее – ООО "Нижневартовские коммунальные системы"). 
На официальном сайте ООО "Нижневартовские коммунальные системы" размещена информация о проведении лабораторных исследований питьевой воды поставляемой конечным потребителям. Информация обновляется согласно плану-графику проведения отбора воды для лабораторного анализа.

4. О недопущении роста задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По данному вопросу информация представлена: отделом по учету и отчетности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Во исполнение подпункта в., пункта 3., перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.03.2013 № Пр-1479:
В целях недопущения ограничений поставки энергетических ресурсов гарантирующими поставщиками организациям коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска ежемесячно формируются отчеты в информационно-аналитической платформе Visiologe согласно приложениям 3,4,5.
По представленным данным организациями коммунального комплекса (далее ОКК) города Нижневартовска уровень собираемости платежей потребителей ОКК за предоставленные коммунальные ресурсы по состоянию на 01.06.2026 составил 98,67% что на 0,44 % выше уровня собираемости за аналогичный период прошлого года (98,23%). В целях снижения объёма задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги ОКК подано 7 420 исковых заявлений по взысканию задолженности с неплательщиков на сумму 250 933,16 тыс. рублей, взыскано с неплательщиков 141 319,59 тыс. рублей.
Объём просроченной задолженности потребителей за предоставленные ОКК коммунальные услуги на 01.06.2026 года составил 747 156,16 тыс. рублей, что выше на 17,71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 614 797,23 тыс. рублей.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города усилен контроль за предоставлением всех показателей (количественных 
и финансовых) плана мероприятий (комплекс мер), направленного на недопущение роста задолженностей ОКК и потребителей коммунальных услуг (ресурсов).
Во исполнение пункта 2., перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.05.2020 № Пр-837:
Ежемесячно формируется мониторинг задолженности организаций бюджетного сектора, по состоянию на 01.06.2026 года имеется просроченная задолженность:
–	за федеральными бюджетными организациями в суммe – 1 961,89 тыс. рублей;
–	за региональными бюджетными организациями в сумме –  746,36 тыс. рублей;
–	за муниципальными бюджетными организациями в сумме –0,00 тыс. рублей.

5. О необходимость приоритетного развития улично-дорожной сети и автомобильных дорог.
По данному вопросу информация представлена: управлением 
по дорожному хозяйству и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Во исполнение пункта 11 в) перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.05.2025 №Пр-1116ГС по итогам Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии инфраструктуры для жизни» в 2025 году выполнен ремонт автомобильных дорог для обеспечения транспортной доступности объектов, предусмотренных проектами 
по строительству жилья:
– улица Северная от улицы Нефтяников до улицы Чапаева, 18 от улицы Зимней до улицы Северной (жилые дома в 40 микрорайоне);
– проспект Победы от улицы Мира до улицы Ленина, улица Мира 
от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина (строящиеся жилые дома групп-компании «Крона»);
– улица Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина (квартал П-3.1).
По состоянию на 23.12.2025 работы выполнены в полном объеме.

5.1. О разработке национального проекта безопасных и качественных автомобильных дорог. 
По данному вопросу информация представлена: управлением 
по дорожному хозяйству и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 (абз. 2, подпункт б) пункт 8):
Согласно Комплексному плану дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на период 2026-2028 годов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы работы по ремонту одного объекта дорожной инфраструктуры протяженностью 1,09 км с целью приведения автомобильных дорог в нормативное состояние:
– ул. Северная (от улицы Пермской до улицы Интернациональной);
Контракт: №0187300001226000130 от 04.05.2026. 
Стоимость: 192 798 766,67 рублей- общий объем финансирования из них:
– 63 411 514,36 рублей - бюджет автономного округа
– 129 387252,31 рублей - бюджет города
Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»
Подрядчик: акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор»
Срок завершение работ: 30.08.2026
Планируемые работы:
–	демонтаж бордюрного камня – 2182 м;
–	установка гранитного бортового камня – 2182 м; 
–	фрезерование покрытия – 18102 м2;
–	устройство выравнивающего слоя покрытия – 18100 м2; 
–	устройство верхнего слоя покрытия – 18100 м2; 
–	устройство газона; 
–	замена дорожных знаков.
Выполненные работы по состоянию на 15.06.2026:
–	демонтаж бордюрного камня – 100%;
–	фрезерование покрытия – 6360 м2.
В рамках приведения в нормативное состояние:
– капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Восточный объезд г. Нижневартовск;
Стоимость:
– 278 729,83 тыс. руб. - общий объем финансирования, в том числе: 
180122,60 тыс. руб. - бюджет автономного округа;
98 607,23 тыс. руб. - бюджет города.
Дата заключения контракта: 29.12.2025.
Срок исполнения: 30.12.2026.
Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».
Подрядчик: АО «Мостострой - 11».
Виды работ: 
–	замена основания, опор путепровода, пролетных сооружений; 
–	укрепление откосов;
–	установка металлических ограждений;
–	устройство асфальтобетонного покрытия; 
–	благоустройство прилегающей территории. 
По состоянию на 26.06.2026 демонтажные работы старого путепровода выполнены в полном объеме.
  Выполняются работы по забивки свай, устройству опор и установке пролетных балок.

5.2. Устройство слоев износа улично-дорожной сети. 
По данному вопросу информация представлена: управлением 
по дорожному хозяйству и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
г. Нижневартовска:
– устройство слоев износа ул. Героев Самотлора от ул. Мира до ул. Нововартовской.
Стоимость: 45 925,59 тыс. руб.- общий объем финансирования, в том числе:
– 43 629,31 тыс. руб. - бюджет автономного округа;
– 2 296,28 тыс. руб. - бюджет города.
Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».
Подрядчик: акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор».
Срок завершение работ: 30.07.2026.
По состоянию на 26.06.2026 работы выполнены в полном объеме. Ведется приемка выполненных работ.
По результатам ремонтных работ плановый целевой показатель «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» составляет – 82,10 %. 
5.3. О принятии мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов.
По данному вопросу информация представлена: управлением 
по дорожному хозяйству и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Выполнены работы по установке недостающего дорожного ограждения на 44 пешеходных переходах для приведения их к национальным стандартам на следующих перекрестках:
1. ул. Индустриальная, РЭО ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску;
2. ул. Северная - ул. Кузоваткина; 
3. ул. Авиагоров – ул.9П (ул. Геофизиков); 
4. ул. Мира – ул. Индустриальная; 
5. ул. Мира – ул. Дружбы Народов; 
6. ул. Ленина – ул. Индустриальная;
7. ул. Нефтяников – ул. Пионерская; 
8. ул. Пермская – ул. Спортивная; 
9 ул. Героев Самотлора – ул. Профсоюзная; 
10. ул. Героев Самотлора – ул. Восточный проезд; 
11. ул. Мира – проспект Победы; 
12. ул. Романтиков Лицей №1 им. А.С. Пушкина; 
13. ул. Мира – ул. Салманова; |
14. ул. Маршала Жукова ТЦ Самотлор.
Дополнительно сообщаем, что 2026 году выполнены работы по установке 1 светофорного объекта (пешеходный переход в районе дома 95 по ул. Мира). 

5.4. О содержании мемориалов и памятников, посвящённых героям и событиям Великой Отечественной войны.
По данному вопросу информация представлена: управлением 
по дорожному хозяйству и благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Во исполнении перечня Поручений Президента Российской Федерации от 09.03.2025 №Пр-490 по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 15.01.2025:
На территории города Нижневартовска расположены следующие памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны (далее – мемориальные объекты):
– мемориал «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»; 
– памятник поэту-герою Советского Союза Мусы Джалиля.
Мемориальные объекты находятся в муниципальной собственности 
и закреплены на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» для содержания и эксплуатации.
С целью обеспечения санитарного содержания и поддержания 
в надлежащем состоянии мемориальных объектов в зимний период регулярно осуществляются работы по очистке покрытий элементов мемориальных объектов вручную от снега, случайного мусора. В летний период ежедневно проводится уборка территории от мусора, промывка постаментов, подметание территории.
После схода снежного покрова выполнено обследование состояния мемориальных объектов, а также мероприятия по устранению дефектов (ремонт сколов на гранитной плитке, частичная замена бортового камня, обновление надписей на мемориальных стенах и т.д.). 
Дополнительно сообщаем, что информация о мемориальных объектах размещена на платформе «Местопамяти.рф» и находится в свободном доступе.
Дополнительно сообщаем, что согласно уведомлению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры мемориал «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия.
6. О результатах рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска за период с 01.07.2025 по 31.03.2026.
По данному вопросу информация представлена: отделом по развитию жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
В целях информирования жителей города Нижневартовска о деятельности управляющих организаций и создания добросовестной конкуренции на рынке управления многоквартирными домами, департаментом ЖКХ проведен рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Нижневартовска за период с 01.07.2025 по 31.03.2026 в соответствии с положениями приказа Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2022. 
Рейтинг управляющих организаций формируется из оценок исполнительных органов ХМАО-Югры и результатов опроса жителей и членов Общественного совета.  
Рассчитывается по 20 показателям. Часть из которых (13) представлены Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
7 критериев было представлено администрацией муниципального образования. 
Основными критериями рейтинга являются:
–	наличие и размер задолженности по жилищно-коммунальным услугам; 
–	наличие в управлении многоквартирных домов, признанных аварийными; 
–	срок управления многоквартирными домами;
–	количество нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
–	количество случаев привлечения к административной ответственности;
–	факт вхождения управляющей организации в саморегулируемую организацию;
–	размещение в ГИС ЖКХ платежных документов по оплате за жилищно-коммунальные услуги;
–	проведение общих собраний собственников в МКД в форме заочного голосования с использованием системы;
–	результаты проводимого на Платформе обратной связи (ПОС) опроса жителей МКД об общей удовлетворенности работой управляющей организации.
Проведенный муниципальный опрос на Платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" на тему: "Оценка качества работы управляющих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период 01.07.2025-31.03.2026" является одним из основных источников информации для оценки и построения рейтинга управляющих организаций по следующим критериям:
– Содержание придомовой территории;
– Содержание мест общего пользования;
– Оперативность работы по заявкам жильцов;
– Качество взаимодействия управляющей организации с жителями.
Данный опрос позволяет оценить качество деятельности управляющих организаций и уровень удовлетворенности граждан предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами конкретной управляющей организации.  
Отдельным показателем рейтинга являются результаты анкетирования членов Общественного совета г. Нижневартовска по вопросам ЖКХ об удовлетворенности работы управляющих организаций по 10-ти бальной шкале.
По результатам рейтинга места распределились следующим образом:
1 место – управляющая организация ООО «УК «НВ Град» (194 балла);
2 место – управляющая организация ООО «Ренако-плюс» 
(181 балл);
3 место – управляющая организация АО «ЖТ №1» 
(176 баллов).
Результаты рейтинга управляющих организаций размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, социальных сетях и мессенджерах.




Решили:
Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства информацию об исполнении поручений Президента Российской Федерации и рейтинге управляющих организаций за период с 01.07.2025 по 31.03.2026 приняли к сведению, замечания 
и предложения отсутствуют.



Председатель 
Общественного совета 
города Нижневартовска по вопросам ЖКХ 			           В.В. Галаджун 

Секретарь Общественного совета
города Нижневартовска по вопросам ЖКХ		                   Л.А. Пилькевич

